# FORMULARIO DE PROYECTO APT

Proyecto: EasyTrace - Sistema de Monitoreo Logístico
Fecha: Enero 2025
Institución: DUOC UC Plaza Norte
Carrera: Ingeniería en Informática

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 1.1 Nombre del Proyecto

EasyTrace - Sistema de Monitoreo Logístico en Tiempo Real

### 1.2 Descripción General

EasyTrace es una plataforma web integral diseñada para revolucionar la gestión logística mediante el seguimiento en tiempo real de envíos, optimización de rutas y análisis predictivo de entregas. El sistema integra tecnologías modernas como geolocalización GPS, inteligencia artificial para predicción de tiempos de entrega, y dashboards interactivos que permiten a empresas de logística y sus clientes mantener visibilidad completa sobre sus operaciones.

La plataforma aborda problemáticas críticas del sector logístico actual: falta de visibilidad en tiempo real, ineficiencias en la planificación de rutas, comunicación deficiente entre stakeholders, y ausencia de herramientas predictivas para anticipar retrasos o problemas operacionales.

### 1.3 Objetivos del Proyecto

#### Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web completa de monitoreo logístico que permita el seguimiento en tiempo real de envíos, optimización inteligente de rutas y análisis predictivo de entregas, mejorando la eficiencia operacional y la satisfacción del cliente en empresas del sector logístico.

#### Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de seguimiento en tiempo real que permita visualizar la ubicación exacta de vehículos y paquetes mediante integración GPS y actualización automática cada 30 segundos.

- Desarrollar un módulo de optimización de rutas utilizando algoritmos de inteligencia artificial que consideren variables como tráfico, distancia, prioridad de entregas y capacidad vehicular para reducir tiempos y costos operacionales.

- Crear un sistema de notificaciones multicanal (email, SMS, push notifications) que mantenga informados a clientes y operadores sobre el estado de sus envíos, cambios de ruta y estimaciones de entrega.

- Diseñar dashboards analíticos interactivos que proporcionen métricas clave de desempeño (KPIs) como tasas de entrega a tiempo, eficiencia de rutas, costos operacionales y satisfacción del cliente.

- Implementar un módulo de análisis predictivo que utilice machine learning para anticipar retrasos, identificar patrones de problemas recurrentes y sugerir mejoras operacionales proactivas.

### 1.4 Alcance del Proyecto

#### Dentro del Alcance

- Desarrollo de aplicación web responsive compatible con navegadores modernos

- Sistema de autenticación y autorización con roles diferenciados (administrador, operador logístico, conductor, cliente)

- Módulo de gestión de órdenes de envío con estados y tracking

- Integración con APIs de geolocalización (Google Maps/Mapbox)

- Sistema de optimización de rutas con algoritmos inteligentes

- Dashboard administrativo con métricas y reportes en tiempo real

- Portal del cliente para seguimiento de envíos

- Aplicación móvil web para conductores

- Sistema de notificaciones automatizadas

- Módulo de análisis predictivo básico

- Generación de reportes en PDF y Excel

- Base de datos relacional con respaldos automáticos

- Documentación técnica y manual de usuario

- Pruebas de funcionalidad, integración y rendimiento

- Despliegue en ambiente de producción cloud

#### Fuera del Alcance

- Aplicaciones móviles nativas (iOS/Android)

- Integración con sistemas ERP externos específicos

- Hardware de tracking GPS (se asume uso de dispositivos existentes)

- Gestión de inventario de almacenes

- Sistema de facturación y contabilidad

- Integración con pasarelas de pago

- Soporte multiidioma (solo español en versión inicial)

- Módulos de recursos humanos o nómina

- Sistema de gestión de flotas vehiculares completo

- Mantenimiento post-lanzamiento más allá de 3 meses

### 1.5 Justificación del Proyecto

#### Problemática Identificada

El sector logístico enfrenta desafíos significativos que impactan directamente en la eficiencia operacional y satisfacción del cliente:

- Falta de visibilidad en tiempo real: Las empresas carecen de herramientas que permitan conocer la ubicación exacta de sus envíos, generando incertidumbre y consultas repetitivas de clientes.

- Ineficiencia en planificación de rutas: La asignación manual de rutas resulta en recorridos subóptimos, mayor consumo de combustible y tiempos de entrega extendidos.

- Comunicación deficiente: La ausencia de sistemas automatizados de notificación genera frustración en clientes que deben contactar repetidamente para conocer el estado de sus pedidos.

- Falta de análisis predictivo: Las empresas operan de manera reactiva ante problemas, sin capacidad de anticipar retrasos o identificar patrones de ineficiencia.

- Datos fragmentados: La información logística se encuentra dispersa en múltiples sistemas o documentos físicos, dificultando la toma de decisiones basada en datos.

#### Beneficios Esperados

Para la Empresa Logística:

- Reducción del 25-30% en costos operacionales mediante optimización de rutas

- Aumento del 40% en eficiencia de entregas

- Disminución del 60% en llamadas de consulta de clientes

- Mejora en la toma de decisiones basada en datos en tiempo real

- Incremento en la capacidad de gestión de órdenes sin aumentar recursos

Para los Clientes:

- Visibilidad completa del estado de sus envíos 24/7

- Notificaciones proactivas sobre cambios o actualizaciones

- Reducción de incertidumbre y ansiedad sobre entregas

- Mejor planificación de recepción de paquetes

- Experiencia de usuario moderna y profesional

Para los Conductores:

- Rutas optimizadas que reducen tiempo de conducción

- Instrucciones claras y actualizadas en tiempo real

- Reducción de estrés por planificación manual

- Herramientas móviles intuitivas y fáciles de usar

Para el Negocio:

- Ventaja competitiva en el mercado logístico

- Mejora en la reputación y satisfacción del cliente

- Escalabilidad para crecimiento futuro

- Base de datos valiosa para análisis y mejora continua

- Retorno de inversión estimado en 12-18 meses

## 2. EQUIPO DEL PROYECTO

### 2.1 Integrantes del Equipo

#### Líder de Proyecto y Arquitecto de Software

Nombre: [Diego Alarcón]
RUT: [19.709.567-9]
Email: [die.alarcons@duocuc.cl]
Teléfono: [+56 9 99465602]

Responsabilidades:

- Coordinación general del proyecto y gestión de cronograma

- Diseño de arquitectura del sistema

- Definición de estándares de desarrollo

- Gestión de riesgos y resolución de conflictos

- Comunicación con stakeholders

- Revisión de código y aseguramiento de calidad

### 2.2 Profesor Guía

Nombre: [No hay datos]
Email: [email@duocuc.cl]
Especialidad: Ingeniería de Software / Desarrollo Web

### 2.3 Organigrama del Proyecto

Profesor Guía
                         |
                  Líder de Proyecto
                         |
        +----------------+----------------+
        |                |                |
  Backend Lead    Frontend Lead    Analista/QA

## 3. ANÁLISIS Y DISEÑO

### 3.1 Análisis de Requerimientos

#### 3.1.1 Requerimientos Funcionales

RF-001: Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir el registro de usuarios con diferentes roles

- Debe implementar autenticación segura con email y contraseña

- Debe permitir recuperación de contraseña mediante email

- Debe mantener sesiones activas con tokens JWT

- Debe permitir la edición de perfiles de usuario

RF-002: Gestión de Órdenes de Envío

- El sistema debe permitir crear órdenes con información completa (origen, destino, descripción, prioridad)

- Debe asignar automáticamente un número de tracking único

- Debe permitir la edición de órdenes en estado "pendiente"

- Debe gestionar estados: Pendiente, En Ruta, En Tránsito, Entregado, Cancelado

- Debe permitir la cancelación de órdenes con justificación

RF-003: Seguimiento en Tiempo Real

- El sistema debe mostrar la ubicación actual de vehículos en un mapa interactivo

- Debe actualizar posiciones automáticamente cada 30 segundos

- Debe mostrar el historial de ruta recorrida

- Debe calcular y mostrar tiempo estimado de llegada (ETA)

- Debe permitir zoom y navegación en el mapa

RF-004: Optimización de Rutas

- El sistema debe calcular rutas óptimas considerando múltiples puntos de entrega

- Debe considerar variables: distancia, tráfico, prioridad, capacidad vehicular

- Debe permitir reoptimización manual de rutas

- Debe sugerir orden de entregas más eficiente

- Debe calcular estimaciones de tiempo y distancia total

RF-005: Sistema de Notificaciones

- El sistema debe enviar notificaciones por email automáticamente

- Debe notificar cambios de estado de órdenes

- Debe alertar sobre retrasos o problemas

- Debe enviar confirmaciones de entrega

- Debe permitir configuración de preferencias de notificación

RF-006: Dashboard Administrativo

- El sistema debe mostrar métricas clave en tiempo real

- Debe generar gráficos de desempeño (entregas, eficiencia, costos)

- Debe permitir filtrado por fechas y categorías

- Debe mostrar alertas y notificaciones importantes

- Debe proporcionar vista general del estado operacional

RF-007: Portal del Cliente

- El sistema debe permitir a clientes consultar sus órdenes

- Debe mostrar tracking en tiempo real de envíos activos

- Debe proporcionar historial de envíos anteriores

- Debe permitir descarga de comprobantes de entrega

- Debe mostrar notificaciones relevantes

RF-008: Aplicación para Conductores

- El sistema debe proporcionar interfaz móvil optimizada

- Debe mostrar lista de entregas asignadas del día

- Debe proporcionar navegación paso a paso

- Debe permitir actualización de estado de entregas

- Debe permitir captura de firma o foto de confirmación

RF-009: Generación de Reportes

- El sistema debe generar reportes de entregas por período

- Debe exportar datos en formato PDF y Excel

- Debe incluir métricas de desempeño y KPIs

- Debe permitir personalización de reportes

- Debe generar reportes de costos operacionales

RF-010: Análisis Predictivo

- El sistema debe predecir tiempos de entrega basado en datos históricos

- Debe identificar patrones de retrasos

- Debe alertar sobre posibles problemas antes de que ocurran

- Debe sugerir mejoras operacionales

- Debe calcular probabilidades de entrega a tiempo

#### 3.1.2 Requerimientos No Funcionales

RNF-001: Rendimiento

- El sistema debe cargar páginas principales en menos de 2 segundos

- Debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes

- Debe actualizar ubicaciones GPS con latencia menor a 5 segundos

- Debe procesar cálculos de rutas en menos de 10 segundos

- Debe mantener tiempo de respuesta de API menor a 500ms

RNF-002: Seguridad

- El sistema debe encriptar todas las contraseñas con bcrypt

- Debe implementar HTTPS para todas las comunicaciones

- Debe validar y sanitizar todas las entradas de usuario

- Debe implementar protección contra ataques comunes (SQL injection, XSS, CSRF)

- Debe mantener logs de auditoría de acciones críticas

RNF-003: Disponibilidad

- El sistema debe mantener disponibilidad del 99.5% mensual

- Debe implementar respaldos automáticos diarios

- Debe tener plan de recuperación ante desastres

- Debe mantener redundancia en servicios críticos

- Debe notificar automáticamente sobre caídas del sistema

RNF-004: Usabilidad

- El sistema debe ser intuitivo y requerir mínima capacitación

- Debe seguir principios de diseño UX/UI modernos

- Debe ser completamente responsive (móvil, tablet, desktop)

- Debe proporcionar mensajes de error claros y útiles

- Debe incluir ayuda contextual y tooltips

RNF-005: Escalabilidad

- El sistema debe permitir crecimiento horizontal de servidores

- Debe soportar aumento de 200% en volumen de datos

- Debe mantener rendimiento con crecimiento de usuarios

- Debe permitir adición de nuevas funcionalidades sin refactorización mayor

- Debe utilizar arquitectura modular y desacoplada

RNF-006: Compatibilidad

- El sistema debe funcionar en Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)

- Debe ser compatible con dispositivos iOS y Android

- Debe funcionar con resoluciones desde 320px hasta 4K

- Debe integrarse con APIs estándar de mapas

- Debe soportar formatos de datos estándar (JSON, CSV, PDF)

RNF-007: Mantenibilidad

- El código debe seguir estándares de clean code

- Debe mantener cobertura de pruebas mínima del 70%

- Debe incluir documentación técnica completa

- Debe utilizar control de versiones (Git)

- Debe implementar logging comprehensivo

RNF-008: Cumplimiento Legal

- El sistema debe cumplir con Ley de Protección de Datos Personales de Chile

- Debe implementar política de privacidad clara

- Debe permitir a usuarios ejercer derechos sobre sus datos

- Debe mantener registros de consentimiento

- Debe implementar retención y eliminación de datos según normativa

### 3.2 Casos de Uso Principales

#### CU-001: Crear Orden de Envío

Actor Principal: Operador Logístico
Precondiciones: Usuario autenticado con rol de operador
Flujo Principal:

- Operador accede al módulo de órdenes

- Sistema muestra formulario de nueva orden

- Operador ingresa datos: cliente, origen, destino, descripción, peso, dimensiones, prioridad

- Sistema valida información ingresada

- Sistema genera número de tracking único

- Sistema calcula ruta y tiempo estimado inicial

- Sistema guarda orden con estado "Pendiente"

- Sistema envía notificación de confirmación al cliente

- Sistema muestra resumen de orden creada

Flujos Alternativos:

- 4a. Datos inválidos: Sistema muestra errores específicos, operador corrige

- 6a. No se puede calcular ruta: Sistema alerta y permite creación manual

#### CU-002: Rastrear Envío en Tiempo Real

Actor Principal: Cliente
Precondiciones: Orden de envío existe y está en estado activo
Flujo Principal:

- Cliente accede al portal con número de tracking

- Sistema valida número de tracking

- Sistema recupera información de la orden

- Sistema muestra mapa con ubicación actual del vehículo

- Sistema muestra información de estado, ETA, historial

- Sistema actualiza ubicación automáticamente cada 30 segundos

- Cliente puede ver detalles adicionales (conductor, ruta, paradas)

Flujos Alternativos:

- 2a. Tracking inválido: Sistema muestra mensaje de error

- 4a. Vehículo sin GPS activo: Sistema muestra última ubicación conocida con timestamp

#### CU-003: Optimizar Ruta de Entregas

Actor Principal: Administrador/Operador
Precondiciones: Existen múltiples órdenes pendientes de asignación
Flujo Principal:

- Usuario accede al módulo de optimización de rutas

- Sistema muestra órdenes pendientes y vehículos disponibles

- Usuario selecciona órdenes a incluir en ruta

- Usuario selecciona vehículo y conductor

- Sistema ejecuta algoritmo de optimización

- Sistema calcula ruta óptima considerando restricciones

- Sistema muestra ruta propuesta en mapa con orden de entregas

- Sistema muestra métricas: distancia total, tiempo estimado, costo

- Usuario revisa y confirma ruta

- Sistema asigna órdenes al conductor

- Sistema envía notificaciones a conductor y clientes

Flujos Alternativos:

- 6a. No se encuentra ruta factible: Sistema alerta y sugiere ajustes

- 9a. Usuario modifica ruta manualmente: Sistema recalcula métricas

#### CU-004: Actualizar Estado de Entrega

Actor Principal: Conductor
Precondiciones: Conductor autenticado con entregas asignadas
Flujo Principal:

- Conductor accede a aplicación móvil

- Sistema muestra lista de entregas del día

- Conductor selecciona entrega actual

- Sistema muestra detalles y navegación

- Conductor llega a destino

- Conductor marca entrega como "Completada"

- Sistema solicita confirmación (firma digital o foto)

- Conductor captura confirmación

- Sistema actualiza estado de orden a "Entregado"

- Sistema registra timestamp y ubicación de entrega

- Sistema envía notificación de confirmación al cliente

- Sistema actualiza métricas y dashboard

Flujos Alternativos:

- 6a. Entrega no exitosa: Conductor marca como "Fallida" con motivo

- 8a. Sin conexión: Sistema guarda localmente y sincroniza al reconectar

#### CU-005: Generar Reporte de Desempeño

Actor Principal: Administrador
Precondiciones: Existen datos históricos de entregas
Flujo Principal:

- Administrador accede al módulo de reportes

- Sistema muestra opciones de reportes disponibles

- Administrador selecciona tipo de reporte (entregas, costos, eficiencia)

- Administrador define período de análisis

- Administrador selecciona filtros adicionales (conductor, zona, cliente)

- Sistema procesa datos y genera reporte

- Sistema muestra visualizaciones y métricas clave

- Administrador puede exportar en PDF o Excel

- Sistema genera archivo y permite descarga

Flujos Alternativos:

- 6a. Período sin datos: Sistema alerta y sugiere otro rango

- 8a. Reporte muy grande: Sistema genera en background y notifica cuando esté listo

### 3.3 Diagrama de Arquitectura del Sistema

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     CAPA DE PRESENTACIÓN                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │
│  │   Portal     │  │   Dashboard  │  │  App Móvil   │     │
│  │   Cliente    │  │     Admin    │  │  Conductor   │     │
│  │  (React.js)  │  │  (React.js)  │  │ (React PWA)  │     │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    CAPA DE APLICACIÓN                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    API REST (Node.js/Express)                │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │
│  │ Autenticación│  │   Órdenes    │  │    Rutas     │     │
│  │   & Roles    │  │   Service    │  │  Optimizer   │     │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │
│  │ Notificaciones│  │  Analytics   │  │   Reportes   │     │
│  │   Service    │  │   Service    │  │   Service    │     │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     CAPA DE DATOS                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │
│  │  PostgreSQL  │  │    Redis     │  │   MongoDB    │     │
│  │  (Principal) │  │   (Cache)    │  │   (Logs)     │     │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
                            ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  SERVICIOS EXTERNOS                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     │
│  │ Google Maps  │  │   SendGrid   │  │   AWS S3     │     │
│  │     API      │  │   (Email)    │  │  (Storage)   │     │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.4 Modelo de Datos (Entidades Principales)

#### Entidad: Usuario

Usuario {
  id: UUID (PK)
  email: String (UNIQUE)
  password_hash: String
  nombre: String
  apellido: String
  telefono: String
  rol: Enum (ADMIN, OPERADOR, CONDUCTOR, CLIENTE)
  activo: Boolean
  fecha_creacion: DateTime
  ultima_conexion: DateTime
}

#### Entidad: Orden

Orden {
  id: UUID (PK)
  numero_tracking: String (UNIQUE)
  cliente_id: UUID (FK -> Usuario)
  conductor_id: UUID (FK -> Usuario)
  origen_direccion: String
  origen_lat: Float
  origen_lng: Float
  destino_direccion: String
  destino_lat: Float
  destino_lng: Float
  descripcion: Text
  peso_kg: Float
  dimensiones: String
  prioridad: Enum (BAJA, MEDIA, ALTA, URGENTE)
  estado: Enum (PENDIENTE, ASIGNADA, EN_RUTA, EN_TRANSITO, ENTREGADA, CANCELADA)
  fecha_creacion: DateTime
  fecha_asignacion: DateTime
  fecha_entrega_estimada: DateTime
  fecha_entrega_real: DateTime
  costo_estimado: Decimal
  notas: Text
}

#### Entidad: Ruta

Ruta {
  id: UUID (PK)
  conductor_id: UUID (FK -> Usuario)
  vehiculo_id: UUID (FK -> Vehiculo)
  fecha: Date
  estado: Enum (PLANIFICADA, EN_PROGRESO, COMPLETADA, CANCELADA)
  distancia_total_km: Float
  tiempo_estimado_min: Integer
  tiempo_real_min: Integer
  costo_combustible: Decimal
  ordenes_asignadas: Integer
  ordenes_completadas: Integer
  fecha_inicio: DateTime
  fecha_fin: DateTime
}

#### Entidad: RutaOrden (Relación)

RutaOrden {
  id: UUID (PK)
  ruta_id: UUID (FK -> Ruta)
  orden_id: UUID (FK -> Orden)
  secuencia: Integer
  tiempo_estimado_llegada: DateTime
  tiempo_real_llegada: DateTime
  estado: Enum (PENDIENTE, COMPLETADA, FALLIDA)
}

#### Entidad: Vehiculo

Vehiculo {
  id: UUID (PK)
  patente: String (UNIQUE)
  marca: String
  modelo: String
  año: Integer
  capacidad_kg: Float
  capacidad_m3: Float
  tipo: Enum (MOTO, VAN, CAMION_PEQUEÑO, CAMION_GRANDE)
  estado: Enum (DISPONIBLE, EN_RUTA, MANTENIMIENTO, FUERA_SERVICIO)
  gps_activo: Boolean
  ultima_ubicacion_lat: Float
  ultima_ubicacion_lng: Float
  ultima_actualizacion_gps: DateTime
}

#### Entidad: Tracking

Tracking {
  id: UUID (PK)
  orden_id: UUID (FK -> Orden)
  vehiculo_id: UUID (FK -> Vehiculo)
  latitud: Float
  longitud: Float
  velocidad_kmh: Float
  timestamp: DateTime
  evento: String
}

#### Entidad: Notificacion

Notificacion {
  id: UUID (PK)
  usuario_id: UUID (FK -> Usuario)
  orden_id: UUID (FK -> Orden)
  tipo: Enum (EMAIL, SMS, PUSH)
  asunto: String
  mensaje: Text
  estado: Enum (PENDIENTE, ENVIADA, FALLIDA)
  fecha_creacion: DateTime
  fecha_envio: DateTime
  leida: Boolean
}

#### Entidad: Reporte

Reporte {
  id: UUID (PK)
  usuario_id: UUID (FK -> Usuario)
  tipo: Enum (ENTREGAS, COSTOS, EFICIENCIA, CONDUCTORES)
  periodo_inicio: Date
  periodo_fin: Date
  parametros: JSON
  archivo_url: String
  estado: Enum (GENERANDO, COMPLETADO, ERROR)
  fecha_generacion: DateTime
}

### 3.5 Diagrama Entidad-Relación

┌─────────────┐         ┌─────────────┐         ┌─────────────┐
│   Usuario   │────────<│    Orden    │>────────│    Ruta     │
│             │  1    * │             │ *    1  │             │
│ - id        │         │ - id        │         │ - id        │
│ - email     │         │ - tracking  │         │ - fecha     │
│ - rol       │         │ - estado    │         │ - estado    │
└─────────────┘         └─────────────┘         └─────────────┘
      │                       │                        │
      │ 1                     │ *                      │ 1
      │                       │                        │
      │                       ▼                        ▼
      │                 ┌─────────────┐         ┌─────────────┐
      │                 │  Tracking   │         │  Vehiculo   │
      │                 │             │         │             │
      │                 │ - lat/lng   │         │ - patente   │
      │                 │ - timestamp │         │ - capacidad │
      │                 └─────────────┘         └─────────────┘
      │
      │ 1
      │
      ▼ *
┌─────────────┐
│Notificacion │
│             │
│ - tipo      │
│ - mensaje   │
└─────────────┘

## 4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

### 4.1 Stack Tecnológico

#### Frontend

- Framework Principal: React.js 18.x

  - Justificación: Biblioteca moderna, componentes reutilizables, gran ecosistema

- Gestión de Estado: Redux Toolkit

  - Justificación: Manejo predecible de estado, DevTools, middleware

- Routing: React Router v6

  - Justificación: Navegación declarativa, lazy loading

- UI Framework: Material-UI (MUI) v5

  - Justificación: Componentes profesionales, responsive, personalizable

- Mapas: Leaflet + React-Leaflet

  - Justificación: Open source, ligero, flexible

- Gráficos: Recharts

  - Justificación: Componentes React nativos, responsive, fácil integración

- Formularios: React Hook Form + Yup

  - Justificación: Rendimiento, validación declarativa

- HTTP Client: Axios

  - Justificación: Interceptores, manejo de errores, cancelación de requests

#### Backend

- Runtime: Node.js 18.x LTS

  - Justificación: JavaScript full-stack, alto rendimiento, ecosistema maduro

- Framework: Express.js 4.x

  - Justificación: Minimalista, flexible, ampliamente adoptado

- ORM: Sequelize

  - Justificación: Soporte multi-base de datos, migraciones, validaciones

- Autenticación: JWT (jsonwebtoken) + bcrypt

  - Justificación: Stateless, seguro, escalable

- Validación: Joi

  - Justificación: Esquemas declarativos, mensajes personalizables

- Logging: Winston

  - Justificación: Múltiples transportes, niveles de log, formato flexible

- Cron Jobs: node-cron

  - Justificación: Tareas programadas, sintaxis familiar

#### Base de Datos

- Principal: PostgreSQL 15.x

  - Justificación: ACID, relacional, extensiones geoespaciales (PostGIS)

- Cache: Redis 7.x

  - Justificación: In-memory, pub/sub, sesiones

- Logs: MongoDB 6.x

  - Justificación: Esquema flexible, alto volumen de escritura

#### Servicios Externos

- Mapas y Geocoding: Google Maps API / Mapbox

  - Justificación: Precisión, cobertura global, routing avanzado

- Email: SendGrid

  - Justificación: Confiable, analytics, templates

- SMS: Twilio (opcional)

  - Justificación: Cobertura global, API simple

- Storage: AWS S3

  - Justificación: Escalable, económico, CDN integrado

#### DevOps y Deployment

- Control de Versiones: Git + GitHub

  - Justificación: Estándar de industria, colaboración

- CI/CD: GitHub Actions

  - Justificación: Integrado, gratuito, flexible

- Containerización: Docker

  - Justificación: Consistencia entre ambientes, portabilidad

- Hosting Backend: Heroku / Railway / DigitalOcean

  - Justificación: Fácil deployment, escalable, económico

- Hosting Frontend: Vercel / Netlify

  - Justificación: CDN global, preview deployments, SSL automático

- Monitoreo: Sentry (errores) + Google Analytics

  - Justificación: Tracking de errores, analytics de uso

### 4.2 Herramientas de Desarrollo

#### IDEs y Editores

- Visual Studio Code

- Extensiones: ESLint, Prettier, GitLens, Thunder Client

#### Testing

- Unit Testing: Jest

- Integration Testing: Supertest

- E2E Testing: Cypress

- API Testing: Postman

#### Diseño y Prototipado

- Figma (wireframes y mockups)

- Draw.io (diagramas)

- Miro (brainstorming)

#### Gestión de Proyecto

- Jira / Trello (gestión de tareas)

- Slack / Discord (comunicación)

- Google Drive (documentación)

- Notion (wiki del proyecto)

#### Documentación

- Swagger/OpenAPI (documentación de API)

- JSDoc (documentación de código)

- Markdown (README, guías)

## 5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

### 5.1 Metodología Ágil - Scrum Adaptado

El proyecto utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y al tamaño del equipo. Se implementarán sprints de 2 semanas con ceremonias simplificadas.

#### Roles Scrum

- Product Owner: Profesor Guía

- Scrum Master: Líder de Proyecto (rotativo cada 2 sprints)

- Development Team: Todos los integrantes

#### Ceremonias

Sprint Planning (Inicio de cada sprint - 2 horas)

- Revisión del backlog

- Selección de user stories para el sprint

- Estimación de esfuerzo (Planning Poker)

- Definición de objetivos del sprint

- Asignación de tareas

Daily Standup (Lunes, Miércoles, Viernes - 15 minutos)

- ¿Qué hice desde la última reunión?

- ¿Qué haré hasta la próxima?

- ¿Tengo algún impedimento?

- Formato: presencial o videollamada

Sprint Review (Fin de sprint - 1 hora)

- Demo de funcionalidades completadas

- Feedback del Product Owner

- Actualización del backlog

- Métricas del sprint (velocity, burndown)

Sprint Retrospective (Fin de sprint - 45 minutos)

- ¿Qué funcionó bien?

- ¿Qué podemos mejorar?

- Acciones de mejora para próximo sprint

- Celebración de logros

#### Artefactos

Product Backlog

- Lista priorizada de todas las funcionalidades

- User stories con criterios de aceptación

- Estimaciones en story points

- Priorización por valor de negocio

Sprint Backlog

- User stories seleccionadas para el sprint

- Tareas técnicas desglosadas

- Asignación de responsables

- Estado de cada tarea

Increment

- Código funcional y testeado

- Documentación actualizada

- Desplegado en ambiente de staging

- Listo para demo

### 5.2 Definición de Done (DoD)

Una tarea se considera "Done" cuando cumple:

- Código escrito y revisado (code review)

- Tests unitarios escritos y pasando (cobertura >70%)

- Tests de integración pasando

- Documentación técnica actualizada

- Sin bugs críticos o bloqueantes

- Desplegado en ambiente de desarrollo

- Aprobado por al menos un compañero de equipo

- Cumple criterios de aceptación de la user story

### 5.3 Gestión de Ramas Git

Estrategia de Branching: Git Flow Simplificado

main (producción)
  │
  ├── develop (desarrollo)
  │     │
  │     ├── feature/nombre-funcionalidad
  │     ├── feature/otra-funcionalidad
  │     │
  │     └── release/v1.0.0
  │
  └── hotfix/bug-critico

Convención de Nombres:

- feature/RF-001-gestion-usuarios

- bugfix/correccion-login

- hotfix/error-critico-produccion

- release/v1.0.0

Commits:

- Formato: tipo(alcance): descripción

- Ejemplos:

  - feat(auth): implementar login con JWT

  - fix(orders): corregir cálculo de ETA

  - docs(api): actualizar documentación de endpoints

  - test(routes): agregar tests de optimización

### 5.4 Code Review

Proceso:

- Desarrollador crea Pull Request (PR)

- Asigna al menos un revisor

- Revisor examina código en 24 horas

- Comentarios y sugerencias

- Desarrollador realiza ajustes

- Aprobación y merge

Checklist de Revisión:

- Código sigue estándares del proyecto

- Funcionalidad cumple requisitos

- Tests incluidos y pasando

- Sin código duplicado

- Nombres de variables/funciones descriptivos

- Comentarios donde sea necesario

- Sin console.logs o código de debug

- Manejo apropiado de errores

## 6. PLAN DE TRABAJO

### 6.1 Cronograma General

Duración Total: 16 semanas (4 meses)
Sprints: 8 sprints de 2 semanas cada uno

### 6.2 Fases del Proyecto

#### Fase 1: Iniciación y Planificación (Semanas 1-2)

- Definición detallada de requerimientos

- Diseño de arquitectura del sistema

- Configuración de ambientes de desarrollo

- Definición de estándares de código

- Creación de repositorios y estructura de proyecto

- Diseño de base de datos

- Wireframes y mockups de interfaces principales

Entregables:

- Documento de requerimientos completo

- Diagramas de arquitectura

- Modelo de datos

- Prototipos de UI/UX

- Repositorio configurado

#### Fase 2: Desarrollo del Core (Semanas 3-8)

Sprint 1 (Semanas 3-4): Autenticación y Base

- Sistema de autenticación (registro, login, recuperación)

- Gestión de roles y permisos

- API base con estructura de endpoints

- Base de datos inicial con migraciones

- Dashboard básico con navegación

Sprint 2 (Semanas 5-6): Gestión de Usuarios y Vehículos

- CRUD completo de usuarios

- Gestión de perfiles

- CRUD de vehículos

- Asignación de conductores a vehículos

- Validaciones y permisos por rol

Sprint 3 (Semanas 7-8): Gestión de Órdenes

- Creación de órdenes de envío

- Asignación de órdenes a conductores

- Estados de órdenes

- Búsqueda y filtrado de órdenes

- Validaciones de negocio

#### Fase 3: Funcionalidades Avanzadas (Semanas 9-12)

Sprint 4 (Semanas 9-10): Tracking en Tiempo Real

- Integración con API de mapas

- Visualización de ubicación en tiempo real

- Actualización automática de posiciones

- Historial de rutas

- Cálculo de ETA

Sprint 5 (Semanas 11-12): Optimización de Rutas

- Algoritmo de optimización de rutas

- Consideración de múltiples variables

- Visualización de rutas optimizadas

- Asignación automática de órdenes

- Métricas de eficiencia

#### Fase 4: Análisis y Notificaciones (Semanas 13-14)

Sprint 6 (Semanas 13-14): Sistema de Notificaciones y Analytics

- Sistema de notificaciones por email

- Notificaciones en tiempo real en la app

- Dashboard con métricas y KPIs

- Gráficos de desempeño

- Generación de reportes básicos

- Análisis predictivo inicial

#### Fase 5: Testing y Refinamiento (Semanas 15-16)

Sprint 7 (Semana 15): Testing Integral

- Tests unitarios completos

- Tests de integración

- Tests E2E de flujos críticos

- Corrección de bugs

- Optimización de rendimiento

Sprint 8 (Semana 16): Deployment y Documentación

- Deployment en producción

- Configuración de CI/CD

- Documentación técnica completa

- Manual de usuario

- Video demo

- Preparación de presentación final

### 6.3 Tabla Detallada del Plan de Trabajo

| # | Sprint/Fase | Semanas | Actividades Principales | Responsable | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciación | 1-2 | - Análisis de requerimientos- Diseño de arquitectura- Setup de proyecto- Diseño de BD- Wireframes | Todos | - Doc. Requerimientos- Diagramas- Prototipos- Repo configurado |
| 2 | Sprint 1: Auth & Base | 3-4 | - Sistema de autenticación- JWT implementation- Roles y permisos- API base- BD inicial | Backend LeadFrontend Lead | - Login funcional- API REST base- BD con migraciones- Dashboard básico |
| 3 | Sprint 2: Usuarios & Vehículos | 5-6 | - CRUD usuarios- Gestión de perfiles- CRUD vehículos- Asignaciones- Validaciones | Backend LeadFrontend Lead | - Módulo usuarios completo- Módulo vehículos- Interfaces admin |
| 4 | Sprint 3: Gestión de Órdenes | 7-8 | - Creación de órdenes- Estados de órdenes- Asignación a conductores- Búsqueda y filtros- Validaciones negocio | Backend LeadAnalista/QA | - CRUD órdenes completo- Flujo de asignación- Búsqueda avanzada |
| 5 | Sprint 4: Tracking Real-Time | 9-10 | - Integración Google Maps- Visualización en mapa- Updates automáticos- Historial de rutas- Cálculo ETA | Frontend LeadBackend Lead | - Mapa interactivo- Tracking funcional- Portal cliente básico |
| 6 | Sprint 5: Optimización Rutas | 11-12 | - Algoritmo optimización- Consideración variables- Visualización rutas- Asignación automática- Métricas | Backend LeadLíder Proyecto | - Optimizador funcional- Visualización rutas- Métricas eficiencia |
| 7 | Sprint 6: Notificaciones & Analytics | 13-14 | - Sistema notificaciones- Integración SendGrid- Dashboard analytics- Gráficos KPIs- Reportes básicos- Análisis predictivo | Frontend LeadAnalista/QA | - Notificaciones email- Dashboard completo- Reportes PDF/Excel- Predicciones básicas |
| 8 | Sprint 7: Testing | 15 | - Tests unitarios- Tests integración- Tests E2E- Bug fixing- Optimización | Analista/QATodos | - Suite de tests- Bugs corregidos- App optimizada |
| 9 | Sprint 8: Deployment | 16 | - Deploy producción- CI/CD setup- Documentación técnica- Manual usuario- Video demo- Presentación | Líder ProyectoTodos | - App en producción- Docs completas- Video demo- Presentación final |

### 6.4 Hitos Principales

| Hito | Fecha Estimada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| H1: Kick-off | Semana 1 | Inicio oficial del proyecto, equipo formado |
| H2: Diseño Completo | Semana 2 | Arquitectura, BD y prototipos aprobados |
| H3: MVP Backend | Semana 6 | API funcional con autenticación y CRUD básico |
| H4: MVP Frontend | Semana 8 | Interfaces principales funcionales |
| H5: Tracking Funcional | Semana 10 | Sistema de tracking en tiempo real operativo |
| H6: Optimización Implementada | Semana 12 | Algoritmo de rutas funcionando |
| H7: Sistema Completo | Semana 14 | Todas las funcionalidades implementadas |
| H8: Testing Completado | Semana 15 | Tests pasando, bugs críticos resueltos |
| H9: Go Live | Semana 16 | Sistema en producción, documentación entregada |

### 6.5 Dependencias Críticas

- Acceso a APIs externas: Obtener credenciales de Google Maps/Mapbox en Semana 1

- Servidor de producción: Configurar hosting antes de Semana 15

- Datos de prueba: Generar dataset realista en Semana 8

- Revisiones del profesor: Checkpoints en Semanas 4, 8, 12, 16

## 7. GESTIÓN DE RIESGOS

### 7.1 Identificación de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso en desarrollo por complejidad técnica subestimada | Alta | Alto | Crítico |
| R2 | Problemas de integración con APIs externas | Media | Alto | Alto |
| R3 | Falta de disponibilidad de miembros del equipo | Media | Alto | Alto |
| R4 | Cambios en requerimientos durante desarrollo | Media | Medio | Medio |
| R5 | Problemas de rendimiento con datos en tiempo real | Media | Alto | Alto |
| R6 | Bugs críticos descubiertos tarde en el proyecto | Media | Alto | Alto |
| R7 | Falta de experiencia con tecnologías específicas | Alta | Medio | Alto |
| R8 | Problemas de compatibilidad entre componentes | Baja | Medio | Medio |
| R9 | Pérdida de datos por falta de respaldos | Baja | Crítico | Alto |
| R10 | Costos de APIs externas exceden presupuesto | Media | Medio | Medio |

### 7.2 Plan de Mitigación

#### R1: Retraso por complejidad técnica

Estrategia de Mitigación:

- Realizar spike técnico en Semana 1 para validar viabilidad

- Dividir funcionalidades complejas en tareas más pequeñas

- Implementar MVP primero, luego optimizar

- Buffer de tiempo del 20% en estimaciones

- Revisiones técnicas semanales

Plan de Contingencia:

- Reducir alcance de funcionalidades no críticas

- Simplificar algoritmos complejos

- Solicitar extensión de plazo si es absolutamente necesario

#### R2: Problemas con APIs externas

Estrategia de Mitigación:

- Probar integración temprano (Semana 3)

- Tener API alternativa identificada (Mapbox si falla Google Maps)

- Implementar capa de abstracción para fácil cambio

- Monitorear límites de uso de APIs

Plan de Contingencia:

- Cambiar a API alternativa

- Implementar solución simplificada sin API externa

- Usar datos mock para demo si es necesario

#### R3: Falta de disponibilidad de miembros

Estrategia de Mitigación:

- Documentar código y decisiones constantemente

- Pair programming para compartir conocimiento

- Reuniones regulares de sincronización

- Definir responsables backup para cada área

Plan de Contingencia:

- Redistribuir tareas entre miembros disponibles

- Reducir alcance si ausencia es prolongada

- Solicitar apoyo del profesor guía

#### R4: Cambios en requerimientos

Estrategia de Mitigación:

- Validar requerimientos con profesor en Semana 2

- Implementar funcionalidades core primero

- Usar metodología ágil para adaptabilidad

- Congelar requerimientos después de Semana 8

Plan de Contingencia:

- Evaluar impacto de cambios en cronograma

- Negociar prioridades con profesor

- Documentar cambios y justificación

#### R5: Problemas de rendimiento

Estrategia de Mitigación:

- Diseñar arquitectura escalable desde inicio

- Implementar caching (Redis)

- Optimizar queries de base de datos

- Realizar pruebas de carga en Semana 13

Plan de Contingencia:

- Optimizar código crítico

- Implementar paginación y lazy loading

- Reducir frecuencia de actualizaciones en tiempo real

#### R6: Bugs críticos tardíos

Estrategia de Mitigación:

- Testing continuo desde Sprint 1

- Code reviews obligatorios

- Tests automatizados (unitarios, integración)

- Testing de usuario en Semana 14

Plan de Contingencia:

- Priorizar bugs por severidad

- Extender fase de testing si es necesario

- Documentar bugs conocidos no críticos

#### R7: Falta de experiencia técnica

Estrategia de Mitigación:

- Capacitación en tecnologías clave (Semana 1)

- Consultar documentación oficial

- Buscar tutoriales y ejemplos

- Solicitar ayuda del profesor

Plan de Contingencia:

- Usar tecnologías más familiares si es necesario

- Simplificar implementación

- Buscar mentores externos

#### R9: Pérdida de datos

Estrategia de Mitigación:

- Implementar respaldos automáticos diarios

- Usar control de versiones (Git)

- Almacenar código en repositorio remoto

- Documentar en Google Drive con versionado

Plan de Contingencia:

- Restaurar desde último backup

- Reconstruir desde commits de Git

- Distribuir responsabilidad de respaldos

#### R10: Costos de APIs

Estrategia de Mitigación:

- Usar tiers gratuitos de APIs

- Monitorear uso constantemente

- Implementar caching para reducir llamadas

- Buscar alternativas open source

Plan de Contingencia:

- Cambiar a APIs gratuitas

- Limitar funcionalidades que consumen API

- Buscar sponsorship o créditos educativos

### 7.3 Matriz de Riesgos

IMPACTO
  Alto    │  R9  │ R1, R2, R5, R6 │
          │      │                │
  Medio   │  R7  │ R4, R8, R10    │
          │      │                │
  Bajo    │      │                │
          └──────┴────────────────┘
           Baja    Media    Alta
                PROBABILIDAD

## 8. PRESUPUESTO Y RECURSOS

### 8.1 Recursos Humanos

| Rol | Cantidad | Horas/Semana | Semanas | Total Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | 1 | 15 | 16 | 240 |
| Desarrollador Backend | 1 | 20 | 16 | 320 |
| Desarrollador Frontend | 1 | 20 | 16 | 320 |
| Analista/QA | 1 | 15 | 16 | 240 |
| TOTAL | 4 | 70 | 16 | 1,120 |

### 8.2 Recursos Tecnológicos

#### Software (Gratuito/Educacional)

| Recurso | Costo | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | $0 | IDE gratuito |
| Node.js | $0 | Runtime open source |
| PostgreSQL | $0 | Base de datos open source |
| Git/GitHub | $0 | Plan educacional gratuito |
| Figma | $0 | Plan gratuito suficiente |
| Postman | $0 | Plan gratuito |
| Subtotal Software | $0 |  |

#### Servicios Cloud (Tier Gratuito/Educacional)

| Servicio | Costo Mensual | Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Heroku/Railway (Backend) | $0-7 | 4 | $0-28 |
| Vercel (Frontend) | $0 | 4 | $0 |
| PostgreSQL Cloud (Supabase) | $0 | 4 | $0 |
| Redis Cloud | $0 | 4 | $0 |
| Google Maps API | $0* | 4 | $0 |
| SendGrid (Email) | $0* | 4 | $0 |
| AWS S3 | $0-5 | 4 | $0-20 |
| Subtotal Cloud |  |  | $0-48 |

*Usando créditos gratuitos mensuales

#### Hardware (Equipos Personales)

| Recurso | Cantidad | Costo | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptops de desarrollo | 4 | $0 | $0 |
| Smartphones para testing | 4 | $0 | $0 |
| Subtotal Hardware |  |  | $0 |

### 8.3 Presupuesto Total

| Categoría | Costo |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | $0 (proyecto académico) |
| Software | $0 |
| Servicios Cloud | $0-48 |
| Hardware | $0 |
| Contingencia (10%) | $0-5 |
| TOTAL | $0-53 |

Nota: El presupuesto es mínimo al aprovechar recursos educacionales gratuitos y equipos personales. En un contexto comercial, el costo estimado sería de $15,000-25,000 USD considerando salarios de desarrolladores.

### 8.4 Recursos Adicionales Necesarios

#### Accesos y Credenciales

- Cuenta de GitHub Organization

- API Keys de Google Maps

- Cuenta de SendGrid

- Acceso a servidor de producción

- Dominio web (opcional: .cl gratuito para estudiantes)

#### Documentación y Referencias

- Documentación oficial de tecnologías

- Tutoriales y cursos online

- Stack Overflow y comunidades

- Repositorios de ejemplo en GitHub

#### Soporte Académico

- Horas de consulta con profesor guía

- Acceso a laboratorios de DUOC UC

- Biblioteca digital de DUOC UC

- Licencias educacionales de software

## 9. CRITERIOS DE ÉXITO Y MÉTRICAS

### 9.1 Criterios de Éxito del Proyecto

#### Criterios Técnicos

- Funcionalidad Completa

  - Todas las funcionalidades del alcance implementadas y operativas

  - Sistema desplegado y accesible en producción

  - Sin bugs críticos o bloqueantes

- Calidad de Código

  - Cobertura de tests ≥ 70%

  - Code reviews completados para todo el código

  - Cumplimiento de estándares de código definidos

  - Documentación técnica completa

- Rendimiento

  - Tiempo de carga de páginas < 2 segundos

  - Actualización de tracking cada 30 segundos

  - Soporte de 100+ usuarios concurrentes en demo

  - Tiempo de respuesta de API < 500ms

- Seguridad

  - Autenticación y autorización implementadas

  - Datos sensibles encriptados

  - Protección contra vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10)

  - Logs de auditoría funcionando

#### Criterios Académicos

- Documentación

  - Formulario APT completo y aprobado

  - Documentación técnica detallada

  - Manual de usuario

  - Presentación final profesional

- Demostración

  - Demo funcional de todos los módulos principales

  - Video demostrativo de 10-15 minutos

  - Presentación oral exitosa

  - Respuestas satisfactorias a preguntas del jurado

- Trabajo en Equipo

  - Participación equitativa de todos los miembros

  - Comunicación efectiva y regular

  - Resolución constructiva de conflictos

  - Cumplimiento de compromisos individuales

#### Criterios de Negocio (Simulados)

- Valor Entregado

  - Sistema resuelve problemática identificada

  - Funcionalidades priorizadas implementadas

  - Potencial de uso real en empresas logísticas

  - Escalabilidad demostrada

- Experiencia de Usuario

  - Interfaces intuitivas y fáciles de usar

  - Flujos de trabajo lógicos

  - Feedback positivo en pruebas de usuario

  - Responsive en diferentes dispositivos

### 9.2 Métricas de Desempeño del Proyecto

#### Métricas de Proceso

| Métrica | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- |
| Velocity del Equipo | 40-50 story points/sprint | Story points completados por sprint |
| Burndown Rate | Lineal descendente | Gráfico de burndown por sprint |
| Cumplimiento de Sprints | ≥ 80% de tareas completadas | % de tareas "Done" al fin de sprint |
| Asistencia a Ceremonias | 100% del equipo | Registro de asistencia |
| Code Review Time | < 24 horas | Tiempo promedio de revisión de PRs |
| Commits por Semana | ≥ 20 commits | Actividad en repositorio |

#### Métricas de Calidad

| Métrica | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de Tests | ≥ 70% | Reporte de Jest/Cypress |
| **Bugs |  |  |