Riesgos: Retrasos en el Cronograma

Descripción del Riesgo:
Existe el riesgo de que el desarrollo de funcionalidades tome más tiempo del estimado inicialmente, resultando en retrasos que comprometan el cumplimiento de hitos intermedios o la fecha de entrega final. Esto puede ocurrir por: (1) subestimación de complejidad técnica, (2) curva de aprendizaje de tecnologías nuevas, (3) problemas técnicos inesperados (bugs difíciles, incompatibilidades), (4) cambios de requisitos, (5) ausencias de miembros del equipo, o (6) conflictos con otras responsabilidades académicas.

Probabilidad: Alta (común en proyectos de desarrollo de software, especialmente académicos)

Impacto: Alto (podría resultar en entrega incompleta o fuera de plazo, afectando calificación académica)

Estrategias de Mitigación:

Prevención:

Utilizar metodología ágil con sprints cortos (2-3 semanas) para detectar retrasos tempranamente

Priorizar requisitos usando técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)

Definir MVP (Producto Mínimo Viable) claro con funcionalidades core

Asignar tiempo buffer (10-15%) en estimaciones

Establecer reuniones de seguimiento semanales

Documentar decisiones y avances continuamente

Comenzar con tareas de mayor riesgo/complejidad primero

Detección:

Monitorear velocidad de desarrollo (velocity) en cada sprint

Comparar progreso real vs planificado semanalmente

Identificar bloqueos o impedimentos inmediatamente

Revisar burndown charts para detectar desviaciones

Respuesta:

Re-priorizar backlog si es necesario

Reducir alcance manteniendo funcionalidades críticas

Solicitar apoyo de profesores/mentores ante bloqueos técnicos

Ajustar cronograma con aprobación de stakeholders

Implementar horas adicionales solo si es sostenible

Riesgo 4: Problemas de Integración

Descripción del Riesgo:
Pueden surgir dificultades al integrar los diferentes componentes del sistema (frontend React con backend Node.js, backend con base de datos MariaDB, sistema con APIs externas de geocodificación y mapas). Problemas de compatibilidad, errores de comunicación entre capas, inconsistencias de datos o fallos en el flujo de información podrían afectar el funcionamiento correcto del sistema.

Probabilidad: Media (la integración siempre presenta desafíos, pero tecnologías son estándar)

Impacto: Alto (sistema no funcional o con errores críticos)

Estrategias de Mitigación:

Prevención:

Definir contratos de API (endpoints, payloads, responses) desde el inicio

Utilizar estándares REST y JSON para comunicación

Implementar integración continua desde sprints tempranos

Desarrollar y probar componentes de forma incremental

Utilizar herramientas de testing de APIs (Postman, Insomnia)

Documentar APIs con Swagger/OpenAPI

Implementar manejo robusto de errores en todas las capas

Usar variables de entorno para configuraciones

Detección:

Ejecutar pruebas de integración en cada sprint

Realizar testing end-to-end de flujos completos

Monitorear logs de errores en desarrollo

Probar en múltiples navegadores y dispositivos

Respuesta:

Aislar y reproducir problemas de integración

Utilizar debugging tools (Chrome DevTools, Node.js debugger)

Consultar documentación oficial y comunidades

Implementar soluciones temporales (workarounds) si es necesario

Refactorizar código problemático

Riesgo 5: Falta de Experiencia con Tecnologías

Descripción del Riesgo:
El equipo de desarrollo puede tener experiencia limitada con algunas de las tecnologías requeridas (React, TypeScript, Ionic, Node.js, Express, MariaDB), lo que podría resultar en: (1) código de baja calidad o no optimizado, (2) decisiones arquitectónicas incorrectas, (3) mayor tiempo de desarrollo por curva de aprendizaje, (4) dificultad para resolver problemas técnicos complejos, o (5) implementación de malas prácticas.

Probabilidad: Media-Alta (proyecto académico con tecnologías modernas)

Impacto: Medio-Alto (afecta calidad, tiempo y funcionalidad del sistema)

Estrategias de Mitigación:

Prevención:

Dedicar tiempo inicial (Sprint 0-1) para capacitación y setup

Seguir tutoriales oficiales y documentación de cada tecnología

Estudiar ejemplos de código y proyectos similares

Aplicar mejores prácticas y patrones de diseño reconocidos

Utilizar linters y herramientas de análisis de código (ESLint, Prettier)

Consultar con profesores/mentores ante dudas técnicas

Participar en comunidades online (Stack Overflow, GitHub, Discord)

Implementar funcionalidades simples primero, luego aumentar complejidad

Detección:

Realizar code reviews periódicas

Ejecutar análisis estático de código

Medir métricas de calidad (complejidad ciclomática, duplicación)

Identificar áreas problemáticas o confusas del código

Respuesta:

Refactorizar código cuando se identifiquen mejores enfoques

Solicitar revisión de código por profesores o desarrolladores experimentados

Invertir tiempo en aprendizaje profundo de conceptos clave

Documentar decisiones técnicas y lecciones aprendidas

No temer pedir ayuda cuando sea necesario

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

El proyecto EasyTrace se desarrollará siguiendo metodología ágil con sprints de 2-3 semanas, abarcando un período total de aproximadamente 20 semanas (un semestre académico). A continuación se presentan los hitos principales con sus fechas tope estimadas:

Hito | Fecha Tope

Sprint 0 - Kick-off y Planificación Inicial | Semana 2

Definición de alcance, requisitos iniciales, setup de herramientas

Sprint 1 - Diseño de Arquitectura y Base de Datos | Semana 4

Documento SAD, diseño de esquema de BD, definición de APIs

Sprint 2 - Setup Inicial y Autenticación | Semana 6

Configuración de proyectos, implementación de login/registro, JWT

Sprint 3 - Gestión de Usuarios | Semana 8

CRUD de usuarios, roles (Cliente, Conductor, Administrador), perfiles

Sprint 4 - Gestión de Órdenes | Semana 10

Creación de órdenes, geocodificación automática, validación de direcciones

Sprint 5 - Asignación de Rutas | Semana 12

Asignación de órdenes a conductores, visualización de rutas, notificaciones

Sprint 6 - Confirmación de Entregas | Semana 14

Confirmación por conductor, estados de entrega, motivos de falla

Sprint 7 - Monitoreo en Tiempo Real | Semana 16

Mapas interactivos, tracking GPS, visualización de entregas activas

Sprint 8 - Pruebas de Integración y Correcciones | Semana 18

Testing end-to-end, corrección de bugs, optimización de rendimiento

Sprint 9 - Documentación y Preparación Final | Semana 19

Documentación técnica, manuales de usuario, preparación de presentación

Entrega Final y Presentación | Semana 20

Entrega de documentación completa, sistema desplegado, defensa del proyecto

Notas:

Las fechas son estimadas y pueden ajustarse según el progreso real del proyecto

Cada sprint incluye: planificación, desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva

Se realizarán reuniones de seguimiento semanales con el patrocinador

Los entregables académicos (SRS, SAD) se completarán en paralelo al desarrollo

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

El proyecto EasyTrace es un proyecto académico desarrollado en el contexto de DUOC UC, por lo tanto no cuenta con presupuesto monetario asignado. Todas las tecnologías, herramientas, servicios y recursos utilizados son gratuitos, de código abierto (open-source) o proporcionados por la institución educativa.

Desglose de Recursos sin Costo

Tecnologías de Desarrollo:

Frontend: React 18+, TypeScript, Ionic Framework, Vite - Gratuito (open-source)

Backend: Node.js, Express.js - Gratuito (open-source)

Base de Datos: MariaDB - Gratuito (open-source)

Control de Versiones: Git, GitHub - Gratuito

IDE y Herramientas: Visual Studio Code, Postman, Chrome DevTools - Gratuito

Servicios Externos:

Geocodificación: OpenStreetMap Nominatim o Google Geocoding API (plan gratuito) - $0

Mapas: Leaflet con OpenStreetMap tiles o Google Maps API (plan gratuito) - $0

Hosting Frontend: Vercel, Netlify o GitHub Pages (plan gratuito) - $0

Hosting Backend: Railway, Render o Heroku (plan gratuito) - $0

Base de Datos en la Nube: Railway, PlanetScale o infraestructura DUOC UC - $0

Infraestructura y Recursos:

Computadores de Desarrollo: Equipos personales del equipo - $0

Internet: Conexión personal o de DUOC UC - $0

Espacio de Trabajo: Instalaciones de DUOC UC - $0

Documentación y Bibliografía: Biblioteca DUOC UC, recursos online gratuitos - $0

Recursos Humanos:

Gerente de Proyecto: Diego Alarcón Soto (estudiante) - $0

Equipo de Desarrollo: Equipo solitario (estudiante) - $0

Mentoría: Profesores DUOC UC (incluido en programa académico) - $0

Resumen de Presupuesto

Categoría | Costo

Licencias de Software | $0 CLP

Servicios en la Nube | $0 CLP

Infraestructura y Hardware | $0 CLP

Recursos Humanos | $0 CLP

Servicios Externos (APIs) | $0 CLP

Capacitación | $0 CLP

Contingencia | $0 CLP

TOTAL | $0 CLP

Nota Importante: Aunque el proyecto no tiene costo monetario, representa una inversión significativa de tiempo y esfuerzo por parte del equipo de desarrollo (estimado en 300-400 horas de trabajo durante el semestre). El valor educativo y la experiencia adquirida constituyen el verdadero retorno de inversión de este proyecto académico.

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Los interesados (stakeholders) del proyecto EasyTrace son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por el proyecto. A continuación se identifican los stakeholders principales:

Stakeholder | Rol/Interés | Nivel de Influencia | Nivel de Interés

Almacenes Grandes Tiendas y Transporte | Patrocinador principal del proyecto, cliente que requiere solución logística | Alto | Alto

Transportes Bello | Cliente potencial, empresa de transporte interesada en el sistema | Medio | Alto

DUOC UC | Institución académica que evalúa el proyecto como trabajo de titulación | Alto | Alto

Diego Alarcón Soto | Gerente de Proyecto, responsable de la ejecución exitosa | Alto | Alto

Equipo solitario | Equipo de desarrollo, responsable de la implementación técnica | Alto | Alto

Profesores/Evaluadores DUOC UC | Evaluadores académicos que califican el proyecto | Alto | Alto

Empresas de transporte | Usuarios finales potenciales del sistema (administradores) | Medio | Alto

Conductores | Usuarios operativos que utilizarán el sistema para confirmar entregas | Medio | Alto

Clientes finales | Usuarios que crearán órdenes de entrega y monitorearán sus envíos | Medio | Alto

Proveedores de APIs | Servicios externos de geocodificación y mapas (Google, OpenStreetMap) | Bajo | Medio

Descripción Detallada de Stakeholders Clave

1. Almacenes Grandes Tiendas y Transporte (Patrocinador Principal)

Interés: Obtener una solución tecnológica que mejore la eficiencia de sus operaciones logísticas

Expectativas: Sistema funcional, fácil de usar, que resuelva problemas reales de seguimiento de entregas

Participación: Proporciona requisitos, valida prototipos, participa en pruebas de aceptación

2. DUOC UC (Institución Académica)

Interés: Que el estudiante demuestre competencias técnicas y profesionales adquiridas

Expectativas: Proyecto completo, bien documentado, que cumpla estándares académicos

Participación: Proporciona recursos, mentoría, evalúa entregables y presentación final

3. Diego Alarcón Soto (Gerente de Proyecto)

Interés: Completar exitosamente el proyecto para obtener titulación

Expectativas: Aprender tecnologías modernas, desarrollar sistema funcional, obtener buena calificación

Participación: Lidera el proyecto, toma decisiones técnicas, coordina con stakeholders

4. Equipo solitario (Equipo de Desarrollo)

Interés: Desarrollar habilidades técnicas, completar proyecto exitosamente

Expectativas: Adquirir experiencia práctica, crear portfolio profesional

Participación: Implementa el sistema, realiza pruebas, documenta código

5. Usuarios Finales (Empresas, Conductores, Clientes)

Interés: Contar con herramienta que facilite su trabajo diario

Expectativas: Sistema intuitivo, confiable, que ahorre tiempo y mejore comunicación

Participación: Proporcionan feedback sobre usabilidad, participan en pruebas de usuario

11. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto EasyTrace será considerado exitoso y aprobado cuando se cumplan todos los siguientes requisitos y criterios de aceptación:

Criterios de Aprobación Académica (DUOC UC)

Documentación de Requisitos Completa

Especificación de Requisitos de Software (SRS) entregada y aprobada

Documento debe incluir: requisitos funcionales, no funcionales, casos de uso, diagramas

Cumplimiento de formato y estándares establecidos por DUOC UC

Documentación de Diseño Completa

Documento de Arquitectura de Software (SAD) entregado y aprobado

Debe incluir: arquitectura de tres capas, diagramas UML, diseño de base de datos, diseño de APIs

Justificación de decisiones arquitectónicas y tecnológicas

Sistema Funcional Implementado

Aplicación web completamente funcional con todas las funcionalidades críticas implementadas:

Autenticación y gestión de usuarios (3 roles)

Creación y gestión de órdenes con geocodificación automática

Asignación de rutas a conductores

Confirmación de entregas en tiempo real

Monitoreo mediante mapas interactivos

Historial y reportes de entregas

Sistema desplegado y accesible online

Pruebas y Validación Exitosas

Plan de pruebas documentado y ejecutado

Pruebas unitarias con cobertura mínima del 70% en módulos críticos

Pruebas de integración exitosas

Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con resultados positivos

Reporte de pruebas con evidencia de resultados

Documentación Técnica Completa

Manual de usuario para cada rol (Cliente, Conductor, Administrador)

Guía de instalación y despliegue

Documentación de código (comentarios, README)

Documentación de API (Swagger/OpenAPI)

Guía de mantenimiento

Presentación Final Aprobada

Defensa oral del proyecto ante comité evaluador

Demostración en vivo del sistema funcionando

Respuestas satisfactorias a preguntas técnicas y conceptuales

Presentación profesional con diapositivas y materiales de apoyo

Calificación Mínima

Obtener calificación mínima de 4.0 (escala 1.0-7.0) en evaluación final

Cumplir con rúbricas de evaluación establecidas por DUOC UC

Criterios de Aprobación del Patrocinador

Funcionalidad del Sistema

El sistema resuelve los problemas logísticos identificados

Las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos especificados

El sistema es utilizable en un entorno real de operaciones

Usabilidad y Experiencia de Usuario

Interfaz intuitiva que no requiere capacitación extensiva

Flujos de trabajo claros y eficientes

Feedback positivo de usuarios piloto (si aplica)

Confiabilidad y Rendimiento

Sistema estable sin errores críticos

Tiempos de respuesta aceptables (< 3 segundos)

Capacidad de manejar volumen esperado de operaciones

Documentación de Usuario

Manuales claros y comprensibles

Guías de uso para cada rol

Soporte para resolución de problemas comunes

Aceptación Formal

Firma de acta de aceptación por parte del patrocinador

Conformidad con entregables acordados

Criterios Técnicos de Calidad

Código de Calidad

Código limpio, bien estructurado y comentado

Cumplimiento de estándares de codificación (ESLint, Prettier)

Sin vulnerabilidades de seguridad críticas

Arquitectura escalable y mantenible

Seguridad

Autenticación JWT implementada correctamente

Contraseñas encriptadas con bcrypt

Protección contra ataques comunes (SQL Injection, XSS, CSRF)

Comunicaciones HTTPS en producción

Integración Exitosa

Frontend, backend y base de datos integrados correctamente

APIs externas (geocodificación, mapas) funcionando

Sin errores de comunicación entre componentes

Proceso de Aprobación

Revisión Interna: Gerente de Proyecto verifica cumplimiento de todos los criterios

Revisión del Patrocinador: Almacenes Grandes Tiendas y Transporte valida funcionalidad

Evaluación Académica: Profesores DUOC UC evalúan documentación y presentación

Aprobación Final: Firma de actas de aprobación por todas las partes

Nota: El incumplimiento de cualquiera de los criterios críticos puede resultar en la no aprobación del proyecto, requiriendo correcciones o trabajo adicional antes de la aceptación final.

12. ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD

Gerente de Proyecto Asignado

Campo | Información

Nombre Completo | Diego Alarcón Soto

Cargo | Gerente de Proyecto

Departamento | Ingeniería en Informática

Organización | DUOC UC

Rama Ejecutiva | Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Email | [email institucional]

Teléfono | [número de contacto]

Responsabilidades del Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto Diego Alarcón Soto tiene las siguientes responsabilidades principales:

Planificación y Organización

Definir alcance, cronograma y entregables del proyecto

Crear y mantener plan de proyecto actualizado

Organizar sprints y asignar tareas

Ejecución y Coordinación

Liderar el equipo de desarrollo

Coordinar actividades entre stakeholders

Asegurar cumplimiento de cronograma y calidad

Comunicación

Reportar progreso a patrocinador y DUOC UC

Mantener comunicación fluida con todos los stakeholders

Documentar decisiones y acuerdos importantes

Gestión de Riesgos

Identificar, evaluar y mitigar riesgos

Implementar planes de contingencia cuando sea necesario

Control de Calidad

Asegurar cumplimiento de estándares técnicos y académicos

Revisar entregables antes de presentación formal

Niveles de Autoridad del Gerente de Proyecto

Área de Autoridad | Nivel de Autoridad | Descripción

Decisiones Técnicas | Alta | Autoridad completa para seleccionar herramientas, librerías, enfoques técnicos y patrones de diseño dentro del stack tecnológico requerido (React, Node.js, MariaDB). Puede tomar decisiones sobre arquitectura, estructura de código y mejores prácticas sin requerir aprobación previa.

Gestión del Cronograma | Alta | Autoridad para ajustar fechas de sprints, re-priorizar tareas dentro del backlog, y modificar el plan de trabajo según necesidades del proyecto. Debe informar cambios significativos al patrocinador y DUOC UC.

Gestión del Alcance | Media | Puede priorizar requisitos y decidir qué funcionalidades implementar en cada sprint. Cambios mayores al alcance acordado (agregar/eliminar funcionalidades críticas) requieren aprobación del patrocinador y profesores DUOC UC.

Presupuesto | N/A | No aplica, ya que el proyecto no cuenta con presupuesto monetario.

Recursos Humanos | Alta | Gestión completa del equipo de desarrollo (Equipo solitario). Autoridad para asignar tareas, definir responsabilidades y coordinar actividades del equipo.

Comunicación con Stakeholders | Alta | Autoridad completa para comunicarse directamente con todos los stakeholders. Responsable de reportes periódicos al patrocinador (Almacenes Grandes Tiendas y Transporte) y a DUOC UC.

Gestión de Riesgos | Alta | Autoridad para identificar riesgos, implementar estrategias de mitigación y tomar decisiones para resolver problemas que surjan durante el proyecto.

Control de Calidad | Alta | Autoridad para establecer estándares de calidad, definir criterios de aceptación, y aprobar o rechazar entregables internos antes de presentación formal.

Resolución de Conflictos | Media | Primera instancia para resolver conflictos técnicos o de coordinación. Conflictos que involucren al patrocinador o decisiones académicas deben escalarse a profesores DUOC UC.

Aprobación de Cambios | Media | Puede aprobar cambios menores al proyecto. Cambios significativos (alcance, tecnologías, fechas de entrega final) requieren aprobación del patrocinador y DUOC UC.

Ruta de Escalamiento

En caso de situaciones que excedan la autoridad del Gerente de Proyecto o requieran decisiones de nivel superior, se seguirá la siguiente ruta de escalamiento:

Nivel 1: Diego Alarcón Soto (Gerente de Proyecto)

Primera instancia para todas las decisiones del proyecto

Nivel 2: Profesor Guía DUOC UC

Decisiones académicas, conflictos con requisitos institucionales, orientación técnica compleja

Nivel 3: Jefe de Carrera / Coordinador Académico DUOC UC

Decisiones que afecten evaluación académica, cambios significativos al proyecto, conflictos no resueltos

Nivel 4: Patrocinador (Almacenes Grandes Tiendas y Transporte)

Cambios al alcance funcional, requisitos de negocio, aceptación de entregables

Limitaciones de Autoridad

El Gerente de Proyecto NO tiene autoridad para:

Cambiar las tecnologías obligatorias del proyecto (React, Node.js, MariaDB)

Modificar fechas de entrega final establecidas por DUOC UC

Comprometer presupuesto (no aplica en este proyecto)

Cambiar requisitos críticos sin aprobación del patrocinador

Modificar criterios de evaluación académica

Firma de Aceptación

Con la firma de este documento, Diego Alarcón Soto acepta formalmente el rol de Gerente de Proyecto para EasyTrace, comprometiéndose a ejercer sus responsabilidades y autoridad de manera profesional y ética, buscando el éxito del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

13. PERSONAL Y RECURSOS PREASIGNADOS

El proyecto EasyTrace cuenta con los siguientes recursos humanos, técnicos y materiales preasignados para su ejecución:

Recursos Humanos

Nombre | Rol | Responsabilidades | Dedicación

Diego Alarcón Soto | Gerente de Proyecto | Planificación, coordinación, gestión de stakeholders, reportes | 15-20 hrs/semana

Equipo solitario | Desarrollador Full-Stack | Desarrollo frontend, backend, base de datos, pruebas, documentación técnica | 20-25 hrs/semana

Recursos Técnicos

Recurso | Descripción | Proveedor/Departamento | Disponibilidad

Computador de Desarrollo | Laptop/PC con capacidad para desarrollo (mínimo 8GB RAM, procesador i5 o superior) | Personal / Informática DUOC UC | Permanente

Acceso a Internet | Conexión estable de alta velocidad para desarrollo, pruebas y despliegue | Personal / Redes y Conectividad DUOC UC | Permanente

Servidor de Desarrollo | Entorno de desarrollo local y/o servidor de pruebas | Infraestructura TI DUOC UC | Durante el proyecto

Repositorio de Código | GitHub para control de versiones y colaboración | GitHub (gratuito) | Permanente

IDE y Herramientas | Visual Studio Code, Git, Node.js, npm, Postman | Software Open Source | Permanente

Servicios Externos

Servicio | Propósito | Proveedor | Plan

API de Geocodificación | Convertir direcciones en coordenadas GPS | OpenStreetMap Nominatim / Google Geocoding API | Gratuito

Servicio de Mapas | Visualización de mapas interactivos | Leaflet + OpenStreetMap / Google Maps | Gratuito

Hosting Frontend | Despliegue de aplicación React | Vercel / Netlify / GitHub Pages | Gratuito

Hosting Backend | Despliegue de API Node.js | Railway / Render / Heroku | Gratuito

Base de Datos en la Nube | MariaDB/MySQL en la nube | Railway / PlanetScale / DUOC UC | Gratuito

Infraestructura y Espacios

Recurso | Descripción | Departamento | Disponibilidad

Espacio de Trabajo | Salas de estudio, laboratorios de computación | DUOC UC - Infraestructura | Horario institucional

Sala de Reuniones | Espacio para reuniones con patrocinador y equipo | DUOC UC - Administración | Previa reserva

Biblioteca | Acceso a bibliografía técnica, papers, recursos académicos | Biblioteca DUOC UC | Horario institucional

Recursos de Conocimiento y Soporte

Recurso | Descripción | Proveedor | Disponibilidad

Mentoría Académica | Orientación técnica y académica | Profesores DUOC UC | Horarios de consulta

Documentación Técnica | Documentación oficial de tecnologías (React, Node.js, etc.) | Sitios oficiales online | Permanente

Comunidades Online | Stack Overflow, GitHub, foros especializados | Comunidad global | Permanente

Tutoriales y Cursos | Recursos de aprendizaje online | YouTube, freeCodeCamp, MDN, etc. | Permanente

Software y Licencias

Software | Propósito | Licencia | Costo

React 18+ | Framework frontend | MIT (Open Source) | $0

TypeScript | Lenguaje de programación | Apache 2.0 (Open Source) | $0

Ionic Framework | Componentes UI móviles | MIT (Open Source) | $0

Vite | Build tool | MIT (Open Source) | $0

Node.js | Runtime backend | MIT (Open Source) | $0

Express.js | Framework backend | MIT (Open Source) | $0

MariaDB | Base de datos | GPL (Open Source) | $0

Visual Studio Code | IDE | MIT (Open Source) | $0

Git | Control de versiones | GPL (Open Source) | $0

Postman | Testing de APIs | Freemium (plan gratuito) | $0

Notas Importantes

Disponibilidad de Recursos: Todos los recursos listados están confirmados y disponibles para el proyecto. No se requieren aprobaciones adicionales para su uso.

Recursos Personales: El equipo utilizará principalmente equipos personales para el desarrollo, complementados con infraestructura de DUOC UC cuando sea necesario.

Escalabilidad: Si durante el proyecto se identifican necesidades de recursos adicionales, se seguirá el proceso de solicitud formal a DUOC UC o se buscarán alternativas gratuitas.

Responsabilidad: El Gerente de Proyecto es responsable de coordinar el uso eficiente de todos los recursos asignados y reportar cualquier limitación o necesidad adicional.

14. APROBACIONES

Este Acta de Constitución del Proyecto establece formalmente el proyecto EasyTrace - Sistema de Monitoreo Logístico y autoriza al Gerente de Proyecto para aplicar recursos organizacionales a las actividades del proyecto.

La firma de este documento por parte de los patrocinadores y stakeholders clave indica su acuerdo con el contenido del Acta de Constitución del Proyecto y su compromiso de apoyar el proyecto.

Firmas de Aprobación

Nombre | Rol/Organización | Fecha | Firma

Almacenes Grandes Tiendas y Transporte (Patrocinador Principal)

Diego Alarcón Soto | Gerente de Proyecto - DUOC UC

Profesor Guía - DUOC UC

Jefe de Carrera - Ingeniería en Informática - DUOC UC

Declaración de Compromiso

Con nuestras firmas, los abajo firmantes:

Aprobamos formalmente el inicio del proyecto EasyTrace - Sistema de Monitoreo Logístico

Reconocemos que hemos revisado y comprendido el contenido de este Acta de Constitución

Aceptamos el alcance, objetivos, cronograma, riesgos y restricciones del proyecto

Autorizamos al Gerente de Proyecto Diego Alarcón Soto para proceder con la ejecución del proyecto

Nos comprometemos a proporcionar el apoyo, recursos y colaboración necesarios para el éxito del proyecto

Acordamos participar en las revisiones, validaciones y aprobaciones según lo establecido en este documento

Notas Finales

Este documento puede ser modificado mediante un proceso formal de control de cambios, requiriendo la aprobación de los patrocinadores principales y DUOC UC.

Cualquier cambio significativo al alcance, cronograma o recursos debe ser documentado mediante una solicitud de cambio formal.

Este Acta de Constitución será el documento de referencia principal para la gestión y ejecución del proyecto EasyTrace.

Fecha de Emisión: [DD/MM/AAAA]

Versión: 1.0

Próxima Revisión: [Según sea necesario durante el proyecto]

FIN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO EASYTRACE

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO: EASYTRACE - SISTEMA DE MONITOREO LOGÍSTICO

FECHA: [DD/MM/AAAA]

TABLA DE CONTENIDOS

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Descripción del Proyecto y Entregables

Requerimientos de alto nivel

Objetivos

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales de alto nivel

Cronograma de hitos principales

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Datos del Proyecto

Campo | Descripción

Empresa/Organización | DUOC UC

Proyecto | EasyTrace - Sistema de Monitoreo Logístico

Fecha de inicio | [DD/MM/AAAA]

Fecha tentativa de finalización | [DD/MM/AAAA]

Patrocinador principal | Almacenes Grandes Tiendas y Transporte

Gerente de Proyecto | Diego Alarcón Soto

Patrocinador/Patrocinadores

Nombre | Cargo/Rol | Organización

Almacenes Grandes Tiendas y Transporte | Cliente Patrocinador | Sector Privado - Logística

DUOC UC | Institución Académica | Educación Superior

Diego Alarcón Soto | Gerente de Proyecto | DUOC UC

Equipo de Desarrollo | Software Developer | DUOC UC

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propósito

El propósito fundamental de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar EasyTrace, una plataforma web integral de monitoreo logístico que revolucione la gestión de entregas y operaciones de transporte para empresas del sector logístico, específicamente para Almacenes Grandes Tiendas y Transporte y empresas asociadas como Transportes Bello.

EasyTrace surge como respuesta directa a problemáticas críticas identificadas en el sector logístico actual:

Problemáticas Identificadas:

Falta de visibilidad en tiempo real: Las empresas de transporte carecen de herramientas efectivas para monitorear el estado y ubicación de sus entregas en tiempo real, generando incertidumbre operacional y dificultando la toma de decisiones informadas.

Asignación manual de rutas ineficiente: Los procesos actuales de asignación de rutas y conductores se realizan de forma manual, consumiendo tiempo valioso y generando errores que resultan en retrasos, costos operacionales elevados y uso ineficiente de recursos.

Comunicación deficiente: Existe una brecha comunicacional significativa entre los tres actores principales del proceso logístico: el almacén/centro de distribución, los conductores en ruta y los clientes finales. Esta desconexión genera confusión, duplicación de esfuerzos y experiencias negativas para todas las partes involucradas.

Ausencia de seguimiento para clientes: Los clientes finales no cuentan con mecanismos transparentes para rastrear sus pedidos, lo que genera ansiedad, llamadas telefónicas repetitivas al servicio al cliente y una percepción negativa del servicio.

Falta de trazabilidad histórica: No existen sistemas centralizados que permitan consultar el historial completo de entregas, dificultando el análisis de desempeño, la identificación de patrones y la mejora continua de procesos.

Justificación

La implementación de EasyTrace se justifica por los siguientes beneficios tangibles e intangibles que aportará a la organización:

Beneficios Operacionales:

Digitalización completa de operaciones logísticas: EasyTrace transformará procesos manuales y fragmentados en flujos de trabajo digitales integrados, eliminando el uso de papel, hojas de cálculo dispersas y comunicación telefónica ineficiente.

Geocodificación automática de direcciones: Mediante la integración con servicios de geocodificación externos, el sistema convertirá automáticamente direcciones textuales en coordenadas geográficas precisas, eliminando errores humanos y acelerando el proceso de creación de órdenes.

Asignación eficiente de rutas: El sistema facilitará la asignación inteligente de rutas a conductores disponibles, considerando factores como ubicación, capacidad y disponibilidad, optimizando recursos y reduciendo tiempos de entrega.

Confirmación de entregas en tiempo real: Los conductores podrán confirmar entregas exitosas o reportar problemas directamente desde la aplicación móvil, proporcionando información instantánea al almacén y a los clientes.

Monitoreo visual mediante mapas interactivos: La plataforma ofrecerá visualización en tiempo real de todas las entregas activas en un mapa interactivo, permitiendo supervisión centralizada y respuesta rápida ante contingencias.

Beneficios Estratégicos:

Reducción de costos operacionales: La optimización de rutas y la eliminación de procesos manuales redundantes resultarán en ahorros significativos en combustible, tiempo de personal administrativo y recursos materiales.

Mejora en tiempos de entrega: La eficiencia operacional se traducirá en entregas más rápidas y predecibles, cumpliendo con las expectativas de los clientes y mejorando los indicadores de desempeño (KPIs).

Incremento en satisfacción del cliente: La transparencia, el seguimiento en tiempo real y la comunicación proactiva elevarán significativamente la experiencia del cliente, generando lealtad y recomendaciones positivas.

Ventaja competitiva: En un mercado logístico cada vez más exigente, contar con tecnología de monitoreo avanzada posicionará a las empresas usuarias como líderes innovadores, atrayendo nuevos clientes y contratos.

Toma de decisiones basada en datos: El sistema generará datos históricos y reportes analíticos que permitirán identificar tendencias, optimizar procesos y planificar estratégicamente el crecimiento del negocio.

Contexto Académico:

Desde la perspectiva académica, este proyecto representa una oportunidad excepcional para que los estudiantes de DUOC UC demuestren competencias integrales en ingeniería de software, incluyendo:

Análisis y especificación de requisitos de software

Diseño de arquitecturas de sistemas escalables y modulares

Desarrollo full-stack con tecnologías modernas y demandadas en la industria

Implementación de bases de datos relacionales normalizadas

Integración con APIs externas y servicios de terceros

Aplicación de metodologías ágiles de desarrollo

Pruebas de software (unitarias, integración, aceptación)

Documentación técnica profesional

Gestión de proyectos tecnológicos

El proyecto EasyTrace no solo resolverá problemas reales del sector logístico, sino que también preparará a los estudiantes para enfrentar desafíos profesionales complejos, trabajando con tecnologías actuales y metodologías reconocidas internacionalmente.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

Descripción del Proyecto

EasyTrace es una plataforma web completa de gestión y monitoreo logístico diseñada para optimizar el ciclo completo de entregas, desde la creación de órdenes hasta la confirmación final de entrega. El sistema está concebido como una solución integral que conecta a todos los actores del proceso logístico en un ecosistema digital unificado.

Arquitectura Tecnológica:

El proyecto se desarrollará utilizando una arquitectura moderna de tres capas, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento óptimo:

Capa de Presentación (Frontend):

Framework principal: React 18+ con TypeScript para desarrollo type-safe y mantenible

Framework UI: Ionic Framework para componentes responsivos y experiencia móvil nativa

Build Tool: Vite para compilación ultrarrápida y hot module replacement

Gestión de estado: Context API o Redux Toolkit para manejo centralizado del estado

Mapas interactivos: Integración con Leaflet o Google Maps API

Estilos: CSS Modules o Styled Components para estilos encapsulados

Capa de Lógica de Negocio (Backend):

Runtime: Node.js (versión LTS) para ejecución JavaScript del lado del servidor

Framework: Express.js para creación de API RESTful robusta y escalable

Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) para autenticación stateless y segura

Validación: Express Validator o Joi para validación de datos de entrada

Logging: Winston o Morgan para registro de eventos y debugging

Documentación API: Swagger/OpenAPI para documentación interactiva

Capa de Datos (Base de Datos):

Sistema de gestión: MariaDB (compatible con MySQL) para almacenamiento relacional

ORM: Sequelize o TypeORM para abstracción de base de datos y migraciones

Diseño: Esquema normalizado (3FN) para integridad y eficiencia

Backup: Estrategia de respaldos automáticos periódicos

Servicios Externos Integrados:

Geocodificación: Google Geocoding API, OpenStreetMap Nominatim o similar

Mapas: Google Maps API, Leaflet con OpenStreetMap tiles

Notificaciones: (Opcional) SendGrid para emails, Firebase Cloud Messaging para push

Roles de Usuario y Funcionalidades:

El sistema implementará un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) con tres perfiles diferenciados:

1. Rol Cliente (Creador de Órdenes):

Funcionalidades principales:

Registro y autenticación en la plataforma

Creación de nuevas órdenes de entrega con información detallada:

Dirección de origen (con geocodificación automática)

Dirección de destino (con geocodificación automática)

Descripción del paquete/producto

Peso y dimensiones

Instrucciones especiales de entrega

Fecha y hora preferida de entrega

Visualización de órdenes propias en diferentes estados:

Pendiente (sin asignar)

Asignada (conductor designado)

En tránsito (en proceso de entrega)

Entregada (completada exitosamente)

Fallida (con motivo de falla)

Seguimiento en tiempo real de entregas activas en mapa interactivo

Consulta de historial completo de órdenes con filtros avanzados

Descarga de comprobantes de entrega

Panel de estadísticas personales (entregas totales, tasa de éxito, etc.)

2. Rol Conductor (Operador de Entregas):

Funcionalidades principales:

Autenticación móvil optimizada

Visualización de rutas asignadas del día

Acceso a detalles completos de cada orden:

Información del cliente

Dirección exacta con navegación GPS

Descripción del paquete

Instrucciones especiales

Contacto del cliente

Navegación integrada hacia dirección de entrega

Confirmación de entregas con múltiples opciones:

Entrega exitosa (con foto opcional del comprobante)

Entrega fallida con selección de motivo:

Cliente ausente

Dirección incorrecta

Cliente rechazó el paquete

Problemas de acceso

Otros (con descripción)

Actualización automática de ubicación GPS (con consentimiento)

Notificaciones push de nuevas asignaciones

Historial de entregas realizadas

Estadísticas de desempeño personal

3. Rol Administrador (Gestor Logístico):

Funcionalidades principales:

Panel de control centralizado (dashboard) con métricas clave:

Órdenes activas vs completadas

Conductores disponibles vs ocupados

Tasa de entregas exitosas

Tiempo promedio de entrega

Alertas de entregas retrasadas

Gestión completa de usuarios:

Creación, edición y eliminación de cuentas

Asignación y modificación de roles

Activación/desactivación de usuarios

Reseteo de contraseñas

Gestión de órdenes:

Visualización de todas las órdenes del sistema

Creación manual de órdenes

Edición de órdenes pendientes

Cancelación de órdenes

Reasignación de órdenes a diferentes conductores

Asignación inteligente de rutas:

Visualización de conductores disponibles

Asignación manual de órdenes a conductores

Sugerencias de asignación basadas en proximidad

Asignación masiva de múltiples órdenes

Monitoreo en tiempo real:

Mapa interactivo con todas las entregas activas

Ubicación en vivo de conductores (con su consentimiento)

Filtros por estado, conductor, zona geográfica

Alertas de entregas problemáticas

Reportes y analítica:

Generación de reportes personalizados

Exportación de datos (CSV, PDF)

Gráficos de tendencias y desempeño

Análisis de zonas con mayor demanda

Evaluación de desempeño por conductor

Configuración del sistema:

Parámetros operacionales

Gestión de motivos de falla

Configuración de notificaciones

Mantenimiento de catálogos

Flujo Operacional Completo:

Creación de Orden: Un cliente inicia sesión y crea una nueva orden ingresando direcciones de origen y destino. El sistema geocodifica automáticamente las direcciones y valida su existencia.

Asignación de Ruta: El administrador visualiza la nueva orden en su panel, revisa conductores disponibles y asigna la orden al conductor más apropiado considerando ubicación y carga de trabajo.

Notificación al Conductor: El conductor recibe una notificación push de la nueva asignación y puede visualizar los detalles completos de la entrega en su aplicación móvil.

Ejecución de Entrega: El conductor navega hacia la dirección de entrega utilizando la integración GPS. Durante el trayecto, su ubicación se actualiza periódicamente en el sistema.

Monitoreo en Tiempo Real: El cliente y el administrador pueden visualizar en tiempo real la ubicación aproximada del conductor y el estado de la entrega en el mapa interactivo.

Confirmación de Entrega: Al llegar al destino, el conductor confirma la entrega exitosa (opcionalmente capturando una foto del comprobante) o reporta una falla seleccionando el motivo correspondiente.

Actualización de Estado: El sistema actualiza automáticamente el estado de la orden, notifica al cliente y registra la información en el historial.

Análisis y Mejora: El administrador revisa reportes periódicos, identifica patrones y oportunidades de mejora, y ajusta procesos operacionales.

Entregables del Proyecto

El proyecto EasyTrace generará los siguientes entregables formales, organizados por categoría:

Documentación de Requisitos:

Especificación de Requisitos de Software (ERS):

Introducción y propósito del documento

Descripción general del sistema

Requisitos funcionales detallados (casos de uso, historias de usuario)

Requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad)

Requisitos de interfaz (usuario, hardware, software, comunicaciones)

Restricciones y dependencias

Criterios de aceptación

Apéndices (glosario, referencias, modelos de datos preliminares)

Documentación de Diseño:

Documento de Arquitectura de Software (SAD):

Vista general de la arquitectura (diagrama de alto nivel)

Arquitectura de tres capas (frontend, backend, base de datos)

Patrones de diseño aplicados (MVC, Repository, Factory, etc.)

Diagramas UML:

Diagrama de clases

Diagrama de componentes

Diagrama de despliegue

Diagramas de secuencia para flujos críticos

Diagrama de estados

Diseño de base de datos:

Modelo Entidad-Relación (ER)

Esquema relacional normalizado

Diccionario de datos

Índices y optimizaciones

Diseño de API REST (endpoints, métodos, payloads)

Consideraciones de seguridad

Estrategias de escalabilidad y rendimiento

Plan de integración con servicios externos

Producto de Software:

Aplicación Web Completa (Frontend):

Código fuente completo en React + TypeScript + Ionic

Componentes reutilizables y modulares

Interfaces responsivas para desktop, tablet y móvil

Integración con mapas interactivos

Gestión de estado centralizada

Manejo de errores y validaciones

Optimización de rendimiento (lazy loading, code splitting)

Build de producción optimizado

API Backend (Servidor):

Código fuente completo en Node.js + Express

Arquitectura RESTful con endpoints documentados

Sistema de autenticación JWT

Middleware de validación y autorización

Controladores, servicios y repositorios

Integración con servicios de geocodificación

Manejo centralizado de errores

Logging y monitoreo

Variables de entorno configurables

Base de Datos MariaDB:

Scripts de creación de esquema (DDL)

Scripts de datos iniciales (DML)

Procedimientos almacenados (si aplica)

Triggers para integridad referencial

Vistas para consultas complejas

Scripts de migración versionados

Estrategia de backup y recuperación

Documentación Técnica:

Manual de Usuario:

Guía de inicio rápido

Instrucciones detalladas por rol de usuario:

Manual para clientes

Manual para conductores

Manual para administradores

Capturas de pantalla anotadas

Casos de uso comunes paso a paso

Solución de problemas frecuentes (FAQ)

Glosario de términos

Guía de Despliegue e Instalación:

Requisitos previos (software, hardware, servicios)

Instrucciones de instalación paso a paso:

Configuración del entorno de desarrollo

Instalación de dependencias

Configuración de base de datos

Variables de entorno requeridas

Configuración de servicios externos (APIs)

Proceso de despliegue en producción:

Preparación del servidor

Configuración de HTTPS/SSL

Despliegue de frontend (build estático)

Despliegue de backend (proceso Node.js)

Configuración de proxy reverso (Nginx/Apache)

Estrategias de actualización y rollback

Monitoreo y mantenimiento

Documentación de API (Swagger/OpenAPI):

Especificación completa de endpoints

Esquemas de request/response

Códigos de estado HTTP

Ejemplos de uso con curl/Postman

Autenticación y autorización

Límites de tasa (rate limiting)

Versionado de API

Pruebas y Calidad:

Suite de Pruebas:

Pruebas unitarias (Jest, Mocha):

Cobertura mínima del 70% del código crítico

Tests de funciones puras y utilidades

Tests de componentes React

Tests de controladores y servicios backend

Pruebas de integración:

Tests de endpoints API

Tests de integración frontend-backend

Tests de integración con base de datos

Tests de integración con APIs externas (mocked)

Pruebas de aceptación:

Casos de prueba basados en requisitos

Escenarios de usuario end-to-end

Validación de criterios de aceptación

Reporte de cobertura de código

Documentación de casos de prueba

Reporte de Calidad de Código:

Análisis estático con ESLint/TSLint

Métricas de complejidad ciclomática

Identificación de code smells

Análisis de vulnerabilidades de seguridad

Recomendaciones de refactorización

Presentación y Defensa:

Presentación Final del Proyecto:

Diapositivas profesionales (PowerPoint/Google Slides)

Contenido:

Introducción y contexto del problema

Objetivos y alcance del proyecto

Metodología aplicada

Arquitectura y tecnologías utilizadas

Demostración en vivo del sistema funcionando

Resultados y logros alcanzados

Desafíos enfrentados y lecciones aprendidas

Trabajo futuro y mejoras potenciales

Conclusiones

Video demostrativo (opcional, 5-10 minutos)

Preparación para sesión de preguntas y respuestas

Gestión del Proyecto:

Documentación de Gestión:

Acta de constitución del proyecto (este documento)

Plan de proyecto detallado

Backlog de producto (historias de usuario priorizadas)

Backlogs de sprint

Reportes de retrospectivas de sprint

Registro de riesgos y mitigaciones

Registro de cambios (change log)

Lecciones aprendidas

Todos los entregables serán versionados utilizando Git y almacenados en un repositorio centralizado (GitHub, GitLab o Bitbucket), garantizando trazabilidad completa del desarrollo y facilitando la colaboración del equipo.

4. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

Requerimientos del Producto

Los requerimientos del producto EasyTrace se clasifican en funcionales y no funcionales, estableciendo las características esenciales que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios y stakeholders.

Requerimientos Funcionales Principales:

RF-01: Gestión de Usuarios y Autenticación

El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con validación de datos

El sistema debe implementar autenticación segura mediante usuario/email y contraseña

El sistema debe soportar tres roles diferenciados: Cliente, Conductor y Administrador

El sistema debe implementar autorización basada en roles (RBAC)

El sistema debe permitir recuperación de contraseña mediante email

El sistema debe mantener sesiones seguras mediante tokens JWT

El sistema debe permitir cierre de sesión y revocación de tokens

RF-02: Gestión de Órdenes de Entrega

El sistema debe permitir a los clientes crear nuevas órdenes con información completa

El sistema debe geocodificar automáticamente direcciones ingresadas

El sistema debe validar la existencia y precisión de direcciones

El sistema debe permitir adjuntar instrucciones especiales a cada orden

El sistema debe asignar estados a las órdenes (Pendiente, Asignada, En Tránsito, Entregada, Fallida)

El sistema debe permitir la edición de órdenes en estado Pendiente

El sistema debe permitir la cancelación de órdenes no iniciadas

El sistema debe generar identificadores únicos para cada orden

RF-03: Asignación de Rutas y Conductores

El sistema debe permitir a los administradores visualizar conductores disponibles

El sistema debe permitir asignar órdenes manualmente a conductores específicos

El sistema debe mostrar información relevante para la asignación (ubicación, carga actual)

El sistema debe notificar a los conductores de nuevas asignaciones

El sistema debe permitir reasignar órdenes a diferentes conductores

El sistema debe registrar historial de asignaciones

RF-04: Confirmación de Entregas

El sistema debe permitir a los conductores confirmar entregas exitosas

El sistema debe permitir reportar entregas fallidas con motivo específico

El sistema debe ofrecer catálogo de motivos de falla predefinidos

El sistema debe permitir captura opcional de foto como comprobante

El sistema debe registrar fecha, hora y ubicación GPS de la confirmación

El sistema debe actualizar automáticamente el estado de la orden

El sistema debe notificar al cliente sobre el resultado de la entrega

RF-05: Monitoreo en Tiempo Real

El sistema debe mostrar todas las entregas activas en un mapa interactivo

El sistema debe actualizar periódicamente la ubicación de conductores en ruta

El sistema debe permitir filtrar entregas por estado, conductor o zona

El sistema debe mostrar información detallada al hacer clic en un marcador

El sistema debe permitir zoom y navegación en el mapa

El sistema debe soportar diferentes capas de visualización

RF-06: Historial y Reportes

El sistema debe mantener historial completo de todas las órdenes

El sistema debe permitir búsqueda y filtrado avanzado de órdenes históricas

El sistema debe generar reportes de desempeño por conductor

El sistema debe generar reportes de entregas por período

El sistema debe calcular métricas clave (tasa de éxito, tiempo promedio, etc.)

El sistema debe permitir exportación de datos en formatos estándar (CSV, PDF)

RF-07: Panel de Administración

El sistema debe proporcionar dashboard con métricas en tiempo real

El sistema debe mostrar alertas de entregas problemáticas

El sistema debe permitir gestión completa de usuarios (CRUD)

El sistema debe permitir configuración de parámetros del sistema

El sistema debe mostrar estadísticas agregadas del negocio

Requerimientos No Funcionales:

RNF-01: Usabilidad

El sistema debe tener una interfaz intuitiva que requiera capacitación mínima

El sistema debe seguir principios de diseño UX/UI modernos

El sistema debe proporcionar retroalimentación clara de acciones del usuario

El sistema debe mostrar mensajes de error comprensibles y accionables

El sistema debe ser accesible para usuarios con discapacidades (WCAG 2.1 nivel AA)

El sistema debe soportar navegación mediante teclado

El sistema debe tener tiempos de respuesta percibidos como instantáneos (<2 segundos)

RNF-02: Rendimiento

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación

El sistema debe cargar la página principal en menos de 3 segundos

El sistema debe actualizar ubicaciones GPS cada 30-60 segundos

El sistema debe procesar geocodificación de direcciones en menos de 2 segundos

El sistema debe optimizar consultas a base de datos (índices apropiados)

El sistema debe implementar caché para datos frecuentemente accedidos

El sistema debe comprimir assets estáticos (imágenes, CSS, JS)

RNF-03: Seguridad

El sistema debe encriptar contraseñas usando bcrypt con factor de costo ≥10

El sistema debe implementar autenticación mediante JWT con expiración

El sistema debe transmitir datos exclusivamente mediante HTTPS/TLS

El sistema debe validar y sanitizar todas las entradas de usuario

El sistema debe proteger contra ataques comunes (SQL Injection, XSS, CSRF)

El sistema debe implementar rate limiting para prevenir abuso

El sistema debe registrar eventos de seguridad (intentos de acceso, cambios críticos)

El sistema debe cumplir con principio de mínimo privilegio

El sistema debe ocultar información sensible en logs y mensajes de error

RNF-04: Privacidad y Protección de Datos

El sistema debe cumplir con regulaciones de protección de datos aplicables

El sistema debe solicitar consentimiento explícito para tracking GPS

El sistema debe permitir a los usuarios acceder a sus datos personales

El sistema debe permitir eliminación de cuentas y datos asociados

El sistema debe anonimizar datos en reportes agregados

El sistema debe implementar políticas de retención de datos

El sistema debe encriptar datos sensibles en reposo

RNF-05: Disponibilidad y Confiabilidad

El sistema debe tener disponibilidad objetivo del 99% (excluyendo mantenimiento)

El sistema debe implementar manejo robusto de errores sin crashes

El sistema debe recuperarse automáticamente de fallos transitorios

El sistema debe mantener integridad de datos ante fallos

El sistema debe implementar transacciones ACID en operaciones críticas

El sistema debe tener estrategia de backup diario automatizado

El sistema debe permitir recuperación ante desastres (disaster recovery)

RNF-06: Escalabilidad

El sistema debe diseñarse con arquitectura modular y desacoplada

El sistema debe permitir escalamiento horizontal (múltiples instancias)

El sistema debe soportar crecimiento de base de datos mediante particionamiento

El sistema debe implementar balanceo de carga si se requiere

El sistema debe optimizar uso de recursos (CPU, memoria, red)

RNF-07: Mantenibilidad

El código debe seguir estándares de codificación (ESLint, Prettier)

El código debe estar documentado con comentarios claros

El código debe tener estructura modular y cohesiva

El sistema debe implementar logging comprehensivo para debugging

El sistema debe tener configuración externalizada (variables de entorno)

El sistema debe incluir documentación técnica completa

RNF-08: Portabilidad

El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

El sistema debe ser responsive y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla

El sistema debe funcionar en dispositivos móviles (iOS, Android)

El sistema debe ser independiente de plataforma en el backend (Linux, Windows, macOS)

RNF-09: Compatibilidad e Interoperabilidad

El sistema debe exponer API REST estándar para integraciones futuras

El sistema debe utilizar formatos de datos estándar (JSON)

El sistema debe documentar API mediante OpenAPI/Swagger

El sistema debe integrarse con servicios externos mediante interfaces estándar

RNF-10: Cumplimiento Normativo

El sistema debe cumplir con estándares académicos de DUOC UC

El sistema debe seguir mejores prácticas de desarrollo de software

El sistema debe documentar decisiones arquitectónicas significativas

Requerimientos del Proyecto

Los requerimientos del proyecto definen las condiciones, metodologías y procesos que regirán la ejecución del proyecto EasyTrace en su contexto académico.

RP-01: Contexto Académico

El proyecto se desarrolla como trabajo de titulación en DUOC UC

El proyecto debe demostrar competencias en ingeniería de software

El proyecto debe cumplir con estándares académicos de calidad

El proyecto debe incluir documentación formal requerida por la institución

El proyecto debe ser presentado y defendido ante comité evaluador

RP-02: Metodología de Desarrollo

El proyecto utilizará metodología ágil Scrum adaptada al contexto académico

El proyecto se organizará en sprints de 2-3 semanas

Cada sprint incluirá: planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva

Se mantendrá backlog de producto priorizado

Se realizarán reuniones de seguimiento semanales

Se documentarán decisiones y cambios significativos

RP-03: Gestión de Requisitos

Los requisitos se documentarán formalmente en ERS

Los requisitos se priorizarán usando técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)

Los cambios de requisitos seguirán proceso de control de cambios

Se mantendrá trazabilidad entre requisitos y funcionalidades implementadas

Se validarán requisitos con stakeholders periódicamente

RP-04: Diseño y Arquitectura

El diseño se documentará formalmente en SAD

Se aplicarán patrones de diseño reconocidos

Se justificarán decisiones arquitectónicas significativas

Se revisará diseño con profesores/mentores antes de implementación

Se mantendrá coherencia entre diseño y código implementado

RP-05: Desarrollo Iterativo

El desarrollo seguirá ciclos iterativos e incrementales

Cada sprint entregará funcionalidad potencialmente desplegable

Se priorizarán funcionalidades críticas en sprints tempranos

Se implementará integración continua (CI)

Se realizarán code reviews entre miembros del equipo

RP-06: Pruebas Continuas

Las pruebas se integrarán en cada sprint

Se escribirán pruebas unitarias para código crítico

Se realizarán pruebas de integración periódicamente

Se ejecutarán pruebas de aceptación con stakeholders

Se documentarán casos de prueba y resultados

Se mantendrá registro de defectos y su resolución

RP-07: Control de Versiones

Se utilizará Git para control de versiones

Se seguirá estrategia de branching (ej: Git Flow)

Se realizarán commits frecuentes con mensajes descriptivos

Se utilizarán pull requests para revisión de código

Se etiquetarán releases importantes

RP-08: Documentación Continua

La documentación se actualizará continuamente durante el desarrollo

Se documentarán decisiones técnicas significativas

Se mantendrá README actualizado en repositorio

Se documentarán APIs y componentes principales

Se generará documentación de usuario progresivamente

RP-09: Despliegue

Se establecerá entorno de desarrollo local para cada miembro

Se configurará entorno de staging para pruebas integradas

Se desplegará versión final en entorno de producción

Se documentará proceso de despliegue completamente

Se implementará estrategia de rollback si es necesario

RP-10: Presentación Final

Se preparará presentación profesional del proyecto

Se realizará demostración en vivo del sistema funcionando

Se defenderá el proyecto ante comité evaluador

Se responderán preguntas técnicas y conceptuales

Se entregará documentación completa en formato requerido

RP-11: Cronograma

El proyecto debe completarse en un semestre académico (4-5 meses)

Se establecerán hitos claros con fechas específicas

Se monitoreará progreso semanalmente

Se identificarán y mitigarán retrasos proactivamente

Se ajustará alcance si es necesario para cumplir plazos

RP-12: Recursos y Herramientas

Se utilizarán exclusivamente tecnologías open-source o con licencias gratuitas

Se aprovecharán recursos institucionales disponibles (laboratorios, servidores)

Se utilizarán herramientas de colaboración (Trello, Jira, GitHub Projects)

Se documentarán todas las herramientas y tecnologías utilizadas

RP-13: Comunicación

Se establecerán canales de comunicación claros (email, Slack, WhatsApp)

Se realizarán reuniones de equipo semanales

Se mantendrá comunicación regular con patrocinador/cliente

Se reportará progreso a profesores/supervisores periódicamente

Se documentarán acuerdos y decisiones importantes

RP-14: Gestión de Riesgos

Se identificarán riesgos potenciales al inicio del proyecto

Se evaluará probabilidad e impacto de cada riesgo

Se definirán estrategias de mitigación

Se monitoreará estado de riesgos continuamente

Se actualizará registro de riesgos según evolución del proyecto

RP-15: Calidad

Se establecerán estándares de calidad de código

Se utilizarán herramientas de análisis estático (linters)

Se medirá cobertura de pruebas

Se realizarán revisiones de calidad periódicas

Se implementarán mejoras basadas en feedback

5. OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto EasyTrace se definen siguiendo la metodología SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales) y se alinean con las dimensiones clásicas de gestión de proyectos: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad y Seguridad.

Dimensión | Objetivo | Indicador de Éxito

Alcance | Desarrollar el sistema EasyTrace completo con todas las funcionalidades críticas definidas en los requisitos, incluyendo gestión de usuarios, creación y asignación de órdenes, confirmación de entregas y monitoreo en tiempo real mediante mapas interactivos. | • 100% de los requisitos funcionales críticos (Must Have) implementados y funcionando• Tres roles de usuario (Cliente, Conductor, Administrador) completamente operativos• Integración exitosa con servicios de geocodificación y mapas• Sistema de autenticación y autorización funcionando correctamente• Base de datos normalizada con todas las entidades requeridas• Pruebas de aceptación aprobadas por stakeholders

Tiempo | Completar el desarrollo, pruebas, documentación y despliegue del proyecto EasyTrace dentro del período académico establecido (un semestre de 4-5 meses), cumpliendo con todos los hitos intermedios planificados. | • Entrega final del proyecto en la fecha establecida por DUOC UC• 100% de los hitos intermedios cumplidos en sus fechas programadas (tolerancia ±3 días)• Sprints completados según cronograma (8 sprints de 2-3 semanas)• Documentación entregada en plazos establecidos• Presentación final realizada en fecha programada• Sin retrasos críticos que comprometan la entrega

Costo | Desarrollar el proyecto EasyTrace sin incurrir en costos monetarios, utilizando exclusivamente tecnologías open-source, servicios gratuitos y recursos institucionales disponibles. | • Presupuesto total ejecutado: $0• 100% de tecnologías utilizadas son open-source o tienen planes gratuitos• Uso de servicios externos limitado a tiers gratuitos (geocodificación, mapas)• Hosting en infraestructura gratuita o proporcionada por DUOC UC• Sin gastos en licencias de software• Sin costos de personal (equipo académico)

Calidad | Entregar un producto de software de calidad profesional que cumpla con estándares de la industria, sea mantenible, escalable y esté completamente documentado, demostrando excelencia técnica y académica. | • Código fuente cumple con estándares de codificación (ESLint/Prettier sin errores críticos)• Cobertura de pruebas unitarias ≥70% en módulos críticos• Todas las pruebas de integración pasan exitosamente• Documentación técnica completa (ERS, SAD, manuales) entregada• Sistema funciona sin errores críticos en ambiente de producción• Interfaz de usuario responsive y funcional en múltiples dispositivos• Calificación académica ≥5.5 (escala 1-7 en Chile)• Feedback positivo de stakeholders y evaluadores

Seguridad | Implementar medidas de seguridad robustas que protejan la información de usuarios, garanticen la integridad de datos y prevengan vulnerabilidades comunes, cumpliendo con mejores prácticas de desarrollo seguro. | • Autenticación JWT implementada y funcionando correctamente• Contraseñas encriptadas con bcrypt (factor ≥10)• Comunicación HTTPS/TLS en ambiente de producción• Validación y sanitización de entradas en 100% de formularios• Protección contra OWASP Top 10 implementada• Análisis de vulnerabilidades realizado sin hallazgos críticos• Control de acceso basado en roles (RBAC) funcionando• Logs de seguridad implementados para eventos críticos• Pruebas de penetración básicas superadas

Objetivos Secundarios (Adicionales):

Categoría | Objetivo | Indicador de Éxito

Aprendizaje | Adquirir y demostrar competencias avanzadas en desarrollo full-stack, arquitectura de software, metodologías ágiles y gestión de proyectos tecnológicos. | • Dominio de React, TypeScript, Node.js y MariaDB demostrado en el código• Aplicación exitosa de metodología Scrum• Documentación de lecciones aprendidas• Capacidad de defender decisiones técnicas ante evaluadores

Innovación | Incorporar características innovadoras que diferencien a EasyTrace de soluciones logísticas tradicionales y demuestren creatividad técnica. | • Implementación de geocodificación automática• Monitoreo en tiempo real con mapas interactivos• Interfaz intuitiva y moderna• Experiencia de usuario optimizada para móviles

Escalabilidad | Diseñar una arquitectura que permita crecimiento futuro del sistema en términos de usuarios, funcionalidades y volumen de datos. | • Arquitectura modular y desacoplada• Código reutilizable y mantenible• Base de datos normalizada y optimizada• Documentación de posibles extensiones futuras

Impacto | Crear una solución que resuelva problemas reales del sector logístico y tenga potencial de uso en contextos empresariales reales. | • Validación positiva del cliente patrocinador• Sistema funcional y utilizable en escenarios reales• Feedback de usuarios finales (conductores, clientes)• Potencial de implementación post-académica

Alineación con Objetivos Institucionales:

El proyecto EasyTrace se alinea con los objetivos educativos de DUOC UC:

Formación Técnica de Excelencia: Demuestra competencias técnicas avanzadas en desarrollo de software

Vinculación con el Medio: Resuelve problemas reales de empresas del sector logístico

Innovación y Emprendimiento: Propone soluciones tecnológicas innovadoras

Aprendizaje Práctico: Aplica conocimientos teóricos en un proyecto real y complejo

Trabajo Colaborativo: Fomenta trabajo en equipo y gestión de proyectos

Estos objetivos serán monitoreados continuamente durante la ejecución del proyecto mediante reuniones de seguimiento, revisiones de sprint y evaluaciones de hitos. Cualquier desviación significativa será identificada tempranamente y se implementarán acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

6. PREMISAS Y RESTRICCIONES

Premisas

Las premisas son suposiciones consideradas verdaderas para propósitos de planificación del proyecto. Si alguna premisa resulta ser falsa, podría impactar significativamente el éxito del proyecto.

Premisas Técnicas:

PT-01: Disponibilidad de Recursos Tecnológicos

Se asume que todos los miembros del equipo tienen acceso a computadores con capacidad suficiente para desarrollo (mínimo 8GB RAM, procesador dual-core, 50GB espacio en disco)

Se asume conectividad a Internet estable y de velocidad adecuada para desarrollo, pruebas y despliegue

Se asume disponibilidad de herramientas de desarrollo necesarias (IDEs, navegadores, clientes de base de datos)

PT-02: Acceso a Servicios Externos

Se asume que los servicios de geocodificación (Google Geocoding API, OpenStreetMap Nominatim) mantendrán sus planes gratuitos durante el proyecto

Se asume que los límites de uso gratuito de APIs externas serán suficientes para desarrollo y pruebas

Se asume que los servicios de mapas (Google Maps, Leaflet/OpenStreetMap) estarán disponibles y funcionando

Se asume que no habrá cambios significativos en las APIs de servicios externos durante el desarrollo

PT-03: Infraestructura de Hosting

Se asume que DUOC UC proporcionará infraestructura de hosting para el proyecto o que se podrán utilizar servicios gratuitos (Heroku, Vercel, Railway, etc.)

Se asume que la infraestructura disponible será suficiente para alojar la aplicación y la base de datos

Se asume que se podrá configurar HTTPS/SSL en el entorno de producción

PT-04: Compatibilidad Tecnológica

Se asume que las tecnologías seleccionadas (React, Node.js, MariaDB) son compatibles entre sí

Se asume que las versiones de librerías y frameworks utilizados mantendrán compatibilidad durante el proyecto

Se asume que no habrá breaking changes en dependencias críticas

Premisas de Colaboración:

PC-01: Disponibilidad del Cliente/Patrocinador

Se asume que Almacenes Grandes Tiendas y Transporte estará disponible para reuniones de validación de requisitos

Se asume que el cliente proporcionará feedback oportuno sobre prototipos y entregas

Se asume que el cliente responderá consultas en un plazo razonable (máximo 3 días hábiles)

Se asume que el cliente participará en pruebas de aceptación

PC-02: Disponibilidad del Equipo

Se asume que todos los miembros del equipo podrán dedicar tiempo suficiente al proyecto (mínimo 15-20 horas semanales)

Se asume que no habrá ausencias prolongadas de miembros críticos del equipo

Se asume que el equipo tiene conocimientos base en las tecnologías a utilizar o capacidad de aprenderlas

Se asume que habrá comunicación fluida y colaboración efectiva entre miembros del equipo

PC-03: Soporte Académico

Se asume que los profesores de DUOC UC estarán disponibles para mentoría y resolución de dudas

Se asume que se recibirá retroalimentación constructiva en revisiones académicas

Se asume que habrá flexibilidad razonable ante imprevistos académicos

Se asume que los criterios de evaluación serán claros y comunicados oportunamente

Premisas de Alcance:

PA-01: Claridad de Requisitos

Se asume que los requisitos iniciales capturados son suficientemente claros y completos

Se asume que los stakeholders tienen expectativas realistas sobre el alcance del proyecto

Se asume que los cambios de requisitos serán limitados y gestionables

Se asume que se podrá priorizar funcionalidades si el tiempo es limitado

PA-02: Datos de Prueba

Se asume que se podrán generar o obtener datos de prueba realistas para desarrollo y testing

Se asume que no se requerirá acceso a datos reales sensibles de empresas

Se asume que datos sintéticos serán suficientes para demostración

Premisas Operacionales:

PO-01: Entorno de Desarrollo

Se asume que cada desarrollador podrá configurar un entorno de desarrollo local funcional

Se asume que se podrá utilizar Git/GitHub para control de versiones sin restricciones

Se asume que se podrán instalar las dependencias necesarias sin conflictos de licencias

PO-02: Metodología Ágil

Se asume que la metodología Scrum es apropiada para este proyecto

Se asume que el equipo podrá adaptarse a prácticas ágiles

Se asume que habrá flexibilidad para ajustar procesos según necesidades del equipo

Restricciones

Las restricciones son limitaciones que el proyecto debe respetar y que no pueden ser negociadas o modificadas fácilmente.

Restricciones de Tiempo:

RT-01: Plazo Académico Fijo

El proyecto DEBE completarse dentro de un semestre académico (aproximadamente 18-20 semanas)

La fecha de entrega final está determinada por el calendario académico de DUOC UC y NO puede extenderse

Los hitos intermedios están alineados con fechas de evaluación académica que NO son negociables

No se permiten entregas fuera de plazo sin penalización académica

RT-02: Disponibilidad Limitada del Equipo

Los miembros del equipo tienen otras asignaturas y compromisos académicos que limitan su disponibilidad

El tiempo dedicado al proyecto está restringido a horarios fuera de clases regulares

Períodos de exámenes reducirán significativamente la disponibilidad del equipo

Restricciones de Presupuesto:

RP-01: Presupuesto Cero

El proyecto NO cuenta con presupuesto monetario de ningún tipo

NO se pueden adquirir licencias de software comercial

NO se pueden contratar servicios pagos de hosting, APIs o infraestructura

NO se puede pagar por capacitación, consultoría o recursos externos

SOLO se pueden utilizar tecnologías open-source o con planes gratuitos permanentes

RP-02: Limitaciones de Servicios Gratuitos

Los servicios externos gratuitos tienen límites de uso (requests por día, almacenamiento, etc.)

El proyecto debe diseñarse considerando estos límites y no puede excederlos

No hay presupuesto para escalar a planes pagos si se superan límites gratuitos

Restricciones Tecnológicas:

RTE-01: Stack Tecnológico Predefinido

El frontend DEBE desarrollarse con React + TypeScript + Ionic + Vite (no se permiten alternativas)

El backend DEBE desarrollarse con Node.js + Express (no se permiten alternativas)

La base de datos DEBE ser MariaDB (no se permiten alternativas como PostgreSQL, MongoDB, etc.)

Estas decisiones tecnológicas son requisitos académicos y NO son negociables

RTE-02: Limitaciones de Infraestructura

El proyecto debe funcionar en infraestructura limitada (servidores compartidos, recursos limitados)

No se puede asumir disponibilidad de servidores dedicados o infraestructura cloud escalable

El sistema debe ser eficiente en uso de recursos (CPU, memoria, almacenamiento)

RTE-03: Compatibilidad de Navegadores

El sistema debe funcionar en navegadores modernos (últimas 2 versiones de Chrome, Firefox, Safari, Edge)

NO se requiere soporte para navegadores legacy (Internet Explorer)

El sistema debe ser responsive pero NO requiere aplicaciones nativas móviles

Restricciones de Alcance:

RA-01: Funcionalidades Limitadas al Core

El proyecto debe enfocarse EXCLUSIVAMENTE en funcionalidades core de monitoreo logístico

NO se incluirán funcionalidades avanzadas como:

Optimización automática de rutas (algoritmos complejos)

Integración con sistemas ERP externos

Facturación y pagos en línea

Análisis predictivo con machine learning

Aplicaciones móviles nativas

Notificaciones push en tiempo real

Chat en vivo entre usuarios

Cualquier funcionalidad fuera del alcance definido debe ser explícitamente aprobada

RA-02: Limitaciones de Integración

Las integraciones se limitarán a APIs públicas de geocodificación y mapas

NO se integrarán sistemas empresariales complejos (SAP, Oracle, etc.)

NO se desarrollarán integraciones con hardware especializado (GPS devices, scanners, etc.)

Restricciones de Equipo:

RE-01: Tamaño del Equipo

El equipo está limitado a los estudiantes asignados al proyecto (típicamente 1-4 personas)

NO se pueden incorporar miembros adicionales durante el proyecto

NO se puede subcontratar desarrollo a terceros

RE-02: Experiencia del Equipo

El equipo tiene experiencia limitada en desarrollo profesional

El equipo está en proceso de aprendizaje de algunas tecnologías

Las decisiones técnicas deben considerar la curva de aprendizaje

Restricciones Académicas:

RAC-01: Requisitos Documentales

El proyecto DEBE incluir documentación formal específica (ERS, SAD) según estándares de DUOC UC

La documentación debe seguir formatos y plantillas institucionales

La extensión y profundidad de documentos está definida por requisitos académicos

RAC-02: Evaluación y Presentación

El proyecto será evaluado según rúbricas académicas predefinidas

Se requiere presentación formal ante comité evaluador

Se debe demostrar el sistema funcionando en vivo

La calificación final depende de múltiples criterios académicos, no solo funcionalidad

RAC-03: Propiedad Intelectual

El proyecto es propiedad académica de DUOC UC según reglamentos institucionales

El código debe ser compartido con la institución

Puede haber restricciones sobre comercialización futura

Restricciones de Seguridad y Privacidad:

RS-01: Protección de Datos

El sistema debe cumplir con regulaciones básicas de protección de datos

NO se pueden almacenar datos sensibles sin encriptación

Se debe solicitar consentimiento para tracking GPS

Se deben implementar medidas básicas de seguridad (no se puede lanzar sistema vulnerable)

RS-02: Acceso a Datos Reales

NO se tiene acceso a datos reales de clientes o empresas

Se deben utilizar datos sintéticos o anonimizados para pruebas

NO se puede exponer información sensible en demostraciones

Restricciones Operacionales:

RO-01: Soporte Post-Entrega

NO hay compromiso de soporte o mantenimiento después de la entrega académica

El sistema debe ser auto-documentado y fácil de mantener por terceros

NO se garantiza disponibilidad del equipo para correcciones post-entrega

RO-02: Escalabilidad Limitada

El sistema debe funcionar para casos de uso académicos/demostración

NO se requiere que soporte miles de usuarios concurrentes

NO se requiere infraestructura de producción enterprise-grade

Estas restricciones son conocidas, aceptadas y serán consideradas en todas las decisiones de diseño, desarrollo y gestión del proyecto. Cualquier cambio en estas restricciones debe ser formalmente documentado y aprobado por los stakeholders correspondientes.

7. RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL

Los siguientes riesgos han sido identificados en la fase inicial del proyecto. Cada riesgo incluye su descripción, probabilidad estimada, impacto potencial y estrategias de mitigación propuestas.

Riesgo 1: Vulnerabilidades de Seguridad

Descripción del Riesgo:
Existe el riesgo de que el sistema desarrollado contenga vulnerabilidades de seguridad críticas que puedan ser explotadas por atacantes maliciosos, resultando en brechas de datos, acceso no autorizado, manipulación de información o compromiso de cuentas de usuario. Esto incluye vulnerabilidades comunes como inyección SQL, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF), autenticación débil, exposición de datos sensibles, o configuraciones inseguras.

Probabilidad: Media-Alta (dado que el equipo tiene experiencia limitada en desarrollo seguro)

Impacto: Crítico (podría comprometer datos de usuarios, reputación del proyecto y calificación académica)

Estrategias de Mitigación:

Prevención:

Implementar autenticación robusta mediante JSON Web Tokens (JWT) con expiración apropiada

Utilizar bcrypt para hash de contraseñas con factor de costo ≥10

Implementar HTTPS/TLS en todos los ambientes (desarrollo, staging, producción)

Validar y sanitizar todas las entradas de usuario en frontend y backend

Utilizar prepared statements o ORM para prevenir inyección SQL

Implementar Content Security Policy (CSP) para prevenir XSS

Configurar CORS apropiadamente para prevenir accesos no autorizados

Implementar rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta

Seguir principio de mínimo privilegio en control de acceso

No exponer información sensible en mensajes de error o logs

Detección:

Realizar análisis estático de código con herramientas como ESLint con plugins de seguridad

Ejecutar análisis de dependencias para identificar vulnerabilidades conocidas (npm audit)

Realizar pruebas de penetración básicas antes del despliegue

Implementar logging de eventos de seguridad (intentos de login fallidos, accesos no autorizados)

Respuesta:

Establecer proceso para reportar y corregir vulnerabilidades identificadas

Priorizar corrección de vulnerabilidades críticas inmediatamente

Documentar vulnerabilidades encontradas y sus soluciones

Realizar revisión de seguridad antes de cada entrega importante

Riesgo 2: Dependencia de APIs Externas

Descripción del Riesgo:
El proyecto depende críticamente de servicios externos de terceros, específicamente APIs de geocodificación (para convertir direcciones en coordenadas) y servicios de mapas (para visualización). Estos servicios pueden experimentar: (1) tiempo de inactividad o degradación de rendimiento, (2) cambios en sus términos de servicio o límites de uso gratuito, (3) cambios en sus APIs que rompan la compatibilidad, (4) discontinuación del servicio, o (5) exceder los límites de uso gratuito durante desarrollo o demostración.

Probabilidad: Media (los servicios establecidos son generalmente confiables, pero cambios son posibles)

Impacto: Alto (funcionalidades core del sistema dependen de estos servicios)

Estrategias de Mitigación:

Prevención:

Diseñar arquitectura con abstracción de servicios externos (patrón Adapter/Wrapper)

Implementar caché local de resultados de geocodificación para reducir llamadas a API

Almacenar coordenadas geocodificadas en base de datos para evitar re-geocodificación

Monitorear uso de APIs para no exceder límites gratuitos

Documentar múltiples proveedores alternativos (Google, OpenStreetMap, Mapbox, etc.)

Implementar manejo robusto de errores cuando APIs no responden

Configurar timeouts apropiados para llamadas a APIs externas

Detección:

Implementar logging de todas las llamadas a APIs externas

Monitorear tasas de error en llamadas a servicios externos

Configurar alertas si servicios externos no responden

Revisar periódicamente términos de servicio de APIs utilizadas

Respuesta:

Tener plan de contingencia con proveedores alternativos identificados

Documentar proceso de migración a proveedor alternativo

Implementar modo degradado si servicios externos fallan (ej: permitir ingreso manual de coordenadas)

Mantener datos críticos en base de datos local para reducir dependencia

Riesgo 3: Retrasos en el Cronograma

Descripción del Riesgo:
Existe el riesgo de que el desarrollo de funcionalidades tome más tiempo del estimado inicialmente, resultando en retrasos que comprometan el cumplimiento de hitos intermedios o la fecha de entrega final. Esto puede ocurrir por: (1) subestimación de complejidad técnica, (2) curva de aprendizaje de tecnologías nuevas, (3) problemas técnicos inesperados (bugs difíciles, incompatibilidades), (4) cambios de requisitos, (5) ausencias de miembros del equipo, o (6) conflictos con otras responsabilidades académicas.

Probabilidad: Alta (común en proyectos de desarrollo de software, especialmente académico